תודה על ההנחיה הברורה. עיינתי בקפידה בשתי התוכניות של מודל 2 ומודל 3, ואתייחס תחילה לחוות דעתן אחת לאחת, אציע שקלול ביניהן, ואז אציג תוכנית מפורטת שלי (מודל 1) שכוללת הכרעות קונקרטיות, מנגנונים מומלצים, עדיפויות וסדרי עבודה, בהתחשב בכל ההבהרות שסיפקת ובמסגרת הזמן של שלושה ימי עבודה אינטנסיביים.

🧠 סקירת הערות המודלים ובחינה ביקורתית

✅ מודל 2 – יתרונות:

- מבין היטב את ערך הפיזור של GT בין תיקים.

- מדגיש את הצורך בשדרוג רתמת ההשוואה כדי להסיר "רעש לא מהותי".

- ממליץ בצדק על חידוד ההשוואה טקסטואלית נטו.

- מתמקד בבניית תשתית pipeline כבר ביום הראשון.

חיסרון עיקרי:
לא מציע שינוי עומק אסטרטגי – למשל המעבר המומלץ לחילוץ טקסט ישיר מה־PDF.

✅ מודל 3 – יתרונות:

- מזהה בעין חדה את הפוטנציאל הטמון בחילוץ ישיר מ־PDF (PyMuPDF).

- נותן תכנית ליניארית עם סדר לוגי, כל שלב מוביל לזה שאחריו.

- מסביר בצורה ברורה את השימוש ב־VSCode וב־Google Sheets.

- מחזיר את תשומת הלב לערך של מינוף טקסט "כמעט נקי" עם בנייה ע"י מודל ולא חילוץ OCR מלא.

חיסרון עיקרי:
יש דגש רב מדי על פיתוח "סקריפטים", בעוד המטרה שלך היא הכרעה עקרונית וארכיטקטונית, לא פיתוח עצמאי.

🧩 מודל 1 – ההצעה שלי (אחרי שקלול דבריהם ומסקנות מהבהרותיך)

עיקרי האסטרטגיה:

- חילוץ ישיר מ־PDF הוא הדרך הנכונה – לא OCR.
אם יש טקסט דיגיטלי – יש להשתמש בו כבסיס.
אם לא – חוזרים ל־OCR.

- GT ייבנה מפיזור על פני 3 תיקים – החלטה אסטרטגית תקפה.

- היעד ל-3 ימים הוא 10 קטעים "זהב" (ground truth) מפורטים.
לא מערכת מושלמת, אלא מערכת שפועלת מספיק טוב כדי להתחיל להשתמש בה ולהמשיך לשפר תוך כדי תנועה.

- תפיסה היררכית של בקרת איכות:

  - רמה 1 – השוואה ברמת תווים (Character-level)

  - רמה 2 – דגלים אוטומטיים לפערים

  - רמה 3 – בדיקה ידנית רק של הפערים שזוהו

- מינוף של מודלים קיימים באופן שיטתי (ולא "אינטואיטיבי"):

  - הכל עובר דרך טבלת הרצות.

  - השוואה אמפירית, לא תחושתית.

  - כל פלט נשמר, נבדק, נמדד.

🗓 תוכנית שלושה ימים (סדורה, מקבילה, מינימלית)

יום 1 – חילוץ טקסט והכנת אמת מוחלטת

🔹 שלב א:
הפעלת extract_text_from_pdf.py על 3–4 פרוטוקולים נבחרים
⬅️ פלט: קובצי .txt נקיים (עמוד לכל קובץ או כל פרוטוקול לקובץ אחד)

🔹 שלב ב:
בחר 5–10 עמודים מכל אחד מהתיקים (סך הכול 20–30 עמודים)
העבר לגיליון Google Sheets עם הטורים הבאים:

- Protocol_ID

- Page

- Chunk_ID

- Raw_Text

- Cleaned_Text (אמת מוחלטת)

- Model_1_Output

- Model_2_Output

- Error_Notes

🔹 שלב ג:
צור split_gt_for_training.py שיפצל את הקבצים הללו ל־Chunks באורך 5 עמודים, מסומנים כראוי.

יום 2 – מודלים והשוואה

🔹 שלב ד:
הקם multi_model_runner.py שמריץ:

- Gemini 2.0 Flash

- Gemini 2.5 Flash

- Gemini 2.5 Pro
⬅️ על כל Chunk, לפי קובץ run_config.json

🔹 שלב ה:
הפלטים נשמרים בקבצי JSON
מבנה אחיד: run_results/2025-06-26_chunk03_model_gemini-2.5-pro.json

🔹 שלב ו:
הפעלת truth_diff_checker.py עם הגדרה אחת בלבד ל"רעש לא מהותי":

- רווחים עודפים

- ירידת שורה לא מבנית

- סימני Unicode לא אחידים

⬅️ פלט: CSV עם:

model,chunk,accuracy,insertions,deletions,replacements

gemini-2.5-pro,chunk03,98.2,3,2,1

יום 3 – ניתוח, קיבוע, והמשך

🔹 שלב ז:
ב-Google Sheets, מלא את עמודות הפלט מהמודלים
סמן צבעים או סטטוס לכל Chunk:

- תקין ✅

- צריך שיפור ⚠️

- נפסל ❌

🔹 שלב ח:
זהה תבניות חוזרות של שגיאות:

- תעתוק שמות

- גרשיים

- דוברים

עדכן בהתאם את:

- error_traps.json

- הפרומפט (גרסה v4.3)

🔹 שלב ט:
סכם את הממצאים:

- איזה מודל נותן הכי הרבה דיוק?

- מה השלב הבא לשיפור?

🛠️ החלטות קונקרטיות שאני ממליץ עליהן

| מרכיב | הכרעה |
| --- | --- |
| חילוץ | PyMuPDF על PDF ישירות |
| שיטת GT | 10–15 קטעים בני 5 עמודים מכל תיק, בפיזור |
| אמת מוחלטת | תוקנה ב־Google Sheets, מיוצאת ל־JSON אחיד |
| כלי עבודה | Google Sheets לניהול ראשוני, VSCode לבקרה |
| רמת בדיקה | character-level diff בלבד (כרגע) |
| כלים | לכתוב: extract, split, runner, diff |
| מודלים ראשוניים | שלושת מודלי גוגל |

✅ אני מוכן להמשיך

אני מציע להתחיל ב:

- יצירת תבנית Google Sheets מלאה + הסברים

- הגדרת פורמט JSON של GT לפי הדוגמה שתיבחר

- הכנת קובץ run_config.json

- ולבסוף – להתחיל להריץ את הסבב הראשון מול טקסט מתוך ה־PDF

אפשר גם לעשות זאת במקביל אם תחליט למנף משאבים נוספים.
האם תעדיף שאעבור כעת להפקת תבנית הגיליון או לקונקרטיזציה של קובץ האמת המוחלטת JSON לפי הצורה הסופית?