בהתבסס על שני הסבבים האחרונים של תוכניות מודל 2 ומודל 3, ולאחר ניתוח מקיף, הנה הכרעה סופית ומזוקקת של מודל 1 – הכוללת חוות דעת, שקלול עקרוני, ותוכנית פעולה ממוקדת ומעשית שמתחילה כבר עכשיו, עם חלוקה למשימות מקבילות, מינוף מרבי של המשאבים הקיימים, ואיפוס מדויק של המטרות ל-72 השעות הקרובות.

🧭 חוות דעת כוללת – מה למדנו מהסבב השני

✅ מודל 2 (סבב 2):

נקודות זכות:

- הדגיש בצדק רב את הערך של שמירת המערכת הקיימת.

- הציע מנגנון השוואה חכם שמבדיל רעש לעומת שגיאות אמת – פרקטיקה קריטית.

- שם דגש על בקרת איכות רב-שכבתית (מודל ראשי + מודל QA).

- ניכר ניסיון אמיתי להוריד את מפלס הבנייה מחדש ולבצע "אבולוציה".

הסתייגויות:

- היטה את הדיון מעט לכיוון אופטימיזציה מתקדמת מדי לשלבים מאוחרים, כולל חישוב confidence scores, לפני שיש לנו baseline מנותח אמפירית.

- מערך הקוד המוצע מורכב מדי להקמה בשלושה ימים אלא אם תוקצה לכך בלעדית כל תשתית ה-AI שלך, מה שלא נחוץ או רצוי כרגע.

✅ מודל 3 (סבב 2):

נקודות זכות:

- הציג תוכנית קונקרטית, ישרה ונקייה, עם לוח זמנים ברור לשלושה ימים.

- שם את חילוץ PDF ישיר כבסיס – בול בפוני.

- פורמט העבודה בגוגל שיטס + VSCode נגיש, פשוט, אפקטיבי.

- נמנע מהקמת תשתיות עודפות שלא תורמות לביצועים הראשוניים.

הסתייגויות:

- פחות מתעמק באינטגרציה עם המערכת הקיימת.

- לא מתייחס להיסטוריית ההרצות שכבר קיימת אצלך וניתנת למינוף.

🏁 הכרעה של מודל 1:

השילוב המנצח הוא:

✅ בסיס טכני – כמו מודל 3:

- חילוץ ישיר מ־PDF

- תשתית Bake-off פשוטה

- ניהול GT בגוגל שיטס

- ניתוח הביצועים בתווים

✅ לוגיקת איכות – כמו מודל 2:

- סיווג שיטתי של "רעש" מול "שגיאה"

- דגלים אוטומטיים לפערים מהותיים

- לא כל הבדל גורר פסילה

✅ עיקרון פעולה – מינימליזם חכם:

לא בונים מערכת חדשה, מגבשים חוזק תפעולי במינימום כלים חדשים.

🔧 תוכנית פעולה – שלושת ימי העבודה הקרובים

יום 1 – ״הקפאת בסיס״ ויצירת ערכת GT ראשונית

| משימה | כלים ותוצרים |
| --- | --- |
| 1.1 חילוץ טקסט ישיר מ־PDF | סקריפט extract_text_from_pdf.py (מבוסס PyMuPDF) שמייצא קובץ .txt לכל עמוד |
| 1.2 בחירה וסימון ידני של 5–10 עמודים מכל אחד משלושת התיקים | יצירה ראשונית של גיליון GroundTruth_Worksheet בגוגל שיטס עם טורים: Protocol_ID, Page, Raw_Text, Cleaned_GT |
| 1.3 פיצול טקסט ל־chunks באורך 5 עמודים | split_gt_for_training.py – קלט: קובץ טקסט; פלט: קבצי JSON מסומנים chunk_01.json |
| 1.4 שדרוג רתמת ההשוואה llm_test_harness_v3.3.py לגרסה v3.4 | תוסיף smart_diff() עם הגדרה ברורה לרעש מותר: רווחים, גרשיים, תווי Unicode שקולים |

🕐 יעד: לפחות 6 קטעים בני 5 עמודים, מוכנים ל־Bake-off.

יום 2 – הרצת מודלים והשוואה

| משימה | כלים ותוצרים |
| --- | --- |
| 2.1 הרצת multi_model_runner.py | על שלושת המודלים: gemini-2.5-pro, 2.5-flash, 2.0-flash |
| 2.2 שמירת הפלטים בפורמט אחיד | results/2025-06-26/gemini-2.5-pro_chunk_01.json וכו' |
| 2.3 הפעלת truth_diff_checker.py | השוואה תו-לתו מול אמת מוחלטת. פלט: diff_summary.csv |
| 2.4 ניתוח בסיסי בגוגל שיטס | טעינת תוצאות הפלט + ציון "תקין / נבדק / נפסל" לכל Chunk |

🕐 יעד: 18 הרצות מודלים (6 קטעים × 3 מודלים) + ניתוח ראשוני.

יום 3 – ניתוח תוצאות, דגלים, קיבוע והמשך

| משימה | כלים ותוצרים |
| --- | --- |
| 3.1 תיוג שגיאות משמעותיות חוזרות | עדכון error_traps.json |
| 3.2 הפקת טבלת החלטות | model_eval.csv: איזה מודל עדיף באיזה הקשר |
| 3.3 תיקון וגרסה v4.3 לפרומפט | לפי תבניות שנכשלו עקב חוסר בהירות |
| 3.4 הערכות ליום 4: הרחבת כיסוי | החלטה על אילו תיקים להמשיך, ואילו דוברים/מבנים עוד חסרים |

📦 תוצרים ביום השלישי:

- 🧩 לפחות 10 קטעי GT בני 5 עמודים

- 🧪 טבלת השוואה בין מודלים

- ✅ החלטה איזה מודל הוא מודל ברירת מחדל

- 🛡️ מנגנון QA מבוסס שגיאות מוכרות

- ⚙️ מערכת בקרה שעובדת מקצה לקצה: PDF → טקסט → מודל → בדיקה

🚦המשך – מה יקרה ביום הרביעי:

- מעבר מ־"מודל על Chunk" ל־"מודל על פרוטוקול שלם"

- הרחבת ה־GT לכל 10–15 פרוטוקולים

- התחלת ההפעלה הרציפה של המערכת

🟢 הצעד הבא – לבחירתך:

רוצה שאתחיל מיד ב־

- יצירת תבנית גוגל שיטס מלאה להגהה וניתוח פלטים,
או

- בניית תבנית JSON מלאה לקטעי GT מוכנים להשוואה,
או

- הגדרה ראשונית של סקריפט חילוץ PDF + פיצול ל־Chunks?

המשך תלוי בך.