בהתבסס על הסבב השלישי של מודלים 2 ו-3 ובחינת כלל התובנות שעלו, אני (מודל 1) מאמץ ומאחד את הגישות כך:

🔥 הכרעה עקרונית

- התוכנית של מודל 2 סבב 3 היא הפריצה הקריטית: היא שמה את האצבע על הבעיה שבלמה את ההתקדמות – הרעש הלא-מהותי במערכת ההשוואה שמסווה את השגיאות האמיתיות.

- מודל 3 סבב 3 משלב נכון בין התכליתיות של מודל 1 לבינה של מודל 2 – ומניח בסיס לפעולה מיידית אך עם מנוע עומק.

🟢 לכן: נמשיך לפי המסלול של מודל 3 סבב 3, עם התאמות והרחבות ממני, תוך הוספת ניהול ביצועים והמלצות לייעול בקרה ידנית.

📅 תוכנית סופית ל־3 ימי עבודה

🟢 יום 1: בקרת נזקים ושדרוג השוואה

1.1 חילוץ טקסט ישיר מ־PDF

- כלים: PyMuPDF

- מטרה: להוציא טקסטים גולמיים נקיים ללא OCR

- פלט: קבצי .txt או .json – עמוד אחד = קובץ אחד

1.2 בניית מנוע השוואה אינטליגנטי

- סקריפט: intelligent_comparator.py

- קלט: פלט מודל + אמת מוחלטת

- פלט: JSON עם קטגוריות:

  - noise_whitespace

  - abbreviation_noise (עוייד ↔ עו"ד)

  - transcription_error (מוזס ↔ מילצ'ן)

  - structure_mismatch

- הכללה: הכללים יילקחו מהדו"ח שהצגת + כלל דינמי ל־"תבניות שגיאה מתרחשות"

1.3 יצירת אמת מוחלטת ראשונית

- מבוסס על 5–10 עמודים מכל אחד מ-3 התיקים

- הגהה ידנית בקובץ Google Sheets

- מבנה טבלה:

  - עמוד | דובר | שורה | טקסט מקור | תיקון | הערה

תוצרי יום 1:

- מנוע השוואה שמסנן רעש

- סט GT ראשוני מוכן להרצה

- טקסטים גולמיים באיכות גבוהה

🟠 יום 2: הרצת Bake-off, בחירת מודלים

2.1 חיבור המערכת: llm_test_harness_v3.4.py

- החלפת difflib → intelligent_comparator

- שמירת תוצאות כ־CSV מובנה

2.2 הרצת Bake-off על 15 עמודים

- מודלים: Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash, 2.0 Flash, ועוד לפי זמינות

- קריטריונים:

  - מספר שגיאות קריטיות

  - רעש לא מהותי

  - זמן ריצה

  - עלות

2.3 ניתוח תוצאות והפקת CSV

| model_name | chunk_id | noise | trans_errors | structural | accuracy | cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gemini-2.5-pro | 1 | 11 | 2 | 1 | 96% | 0.14 |

🔵 יום 3: תחילת הפקה וניתור ביצועים

3.1 בחירת אסטרטגיית עבודה

- מודל אחד מנצח או שילוב (לפי דיוק/עלות/זמן)

- קביעת Threshold לאישור אוטומטי (למשל: אם accuracy ≥ 95% וללא trans_errors)

3.2 הפעלת מערכת ייצור חכמה

- מבנה: smart_production_system.py

- מתודולוגיה:

  - כל עמוד נבחן

  - אם עומד בתנאים – מאושר אוטומטית

  - אם לא – מסומן לביקורת ידנית עם דירוג חומרה

3.3 עיבוד 10 פרוטוקולים ראשונים

- מעקב אחר:

  - אחוז אוטומציה

  - זמני ריצה

  - דגלים לביקורת

  - סטטיסטיקה לכל מודל

- הדגלים יסווגו לפי עדיפות:

  - High – שגיאת שם/מספר תיק

  - Medium – חסר שורה או תעתיק

  - Low – עו"ד/עוייד

🧠 כלי עזר ובקרה ידנית

🛠️ VSCODE

- סביבת פיתוח לצפייה בקבצים, הדגשת שורות בעייתיות

- תוספים:

  - Python

  - Better Comments

  - Diff View להשוואות

- תועלות:

  - יכולת לעבור בין גרסאות

  - סקריפטים זמינים להפעלה בלייב

🗂️ Google Sheets

- פורמט אחיד ל־GT:

  - עמוד | שורה | דובר | טקסט | תיקון | הערה

- תוספים מומלצים:

  - AppScript לריצות אוטומטיות

  - חיפוש תווים חריגים

- בקרה: אפשר לסמן ✔️ עבור שורות שעברו תיקוף מלא

🧮 הערכת מאמץ אנושי

| שלב | זמן | מעורבות ידנית | קלט נדרש |
| --- | --- | --- | --- |
| בניית GT | 3–5 דק' לעמוד | מלאה בתחילה | קובצי PDF |
| הרצת Bake-off | אוטומטי | מעקב בלבד | קבצי אמת + פלטים |
| תיקוף שגיאות | 1 דק' לדגל | בינונית | CSV סופי |
| עיבוד 10 פרוטוקולים | 2–3 ש' | בעיקר צפייה |  |

🚀 סיכום והצעד הבא

✅ התוכנית הסופית משלבת:

- תכליתיות (מודל 1)

- דיוק טכנולוגי (מודל 2)

- אינטגרציה חכמה (מודל 3)

📌 השלב הבא:

- אתחיל עבורך מיידית בכתיבת שלד intelligent_comparator.py כולל כלל רעש ראשוני

- אם תאשר – אצור גם את שלד מערכת הפקה smart_production_system.py לשלב 3

האם להתחיל בקוד הראשוני?