בהתבסס על התוכניות המצוינות של מודלים 2 ו־3 (סבב 4), כולל השוואה שיטתית של נקודות ההסכמה והחידודים הקריטיים שנוספו, אני כמודל 1 מאשר בזה:

✅ הכרעה מקצועית: אימוץ תוכנית-אב משולבת

🧠 עקרון ליבה:

בעיית הרעש היא צוואר הבקבוק המרכזי, ולכן:

- שלב ראשון: מערכת השוואה אינטליגנטית שמסווגת שגיאות לעומת רעש.

- רק לאחר סינון הרעש – בחינת מודלים והשקת פס ייצור.

- כל זה ב־3 ימים, עם מינימום מאמץ ידני.

🧩 יתרונות תוכניות 2 ו־3 שאומצו:

| מקור | תרומה | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| מודל 2 | מערכת IntelligentTextComparator | ניתוח ברמת תו עם קטגוריות: רעש, שגיאות תמלול, קריטיות |
| מודל 3 | שלבי פעולה חדים, ולידציה מוקדמת | קבלת ניצחון מהיר כבר ביום 1 |
| שניהם | נרמול תווים, תיעוד ברור, טווח ביטחון | הבנת איכות אמתית, בלי הצפה |

🧭 התוכנית הסופית – שלושה ימי עבודה (גרסה מבצעית)

🔵 יום 1 – ניקוי רעש והקמת תשתית השוואה

🧱 1.1 יצירת מודול noise_and_error_lexicon.py

- ביטויים רגולריים וסוגי רעש מותרים:

  - "יי" → "\""

  - <ASA> , <<2>>, %3 → מסירי סימנים

  - רווחים כפולים / שבירת שורה לא רצויה

- שגיאות קריטיות:

  - שמות שגויים (מוזס ↔ מילצ'ן)

  - תאריכים, ת"ז, הפניות משפטיות

🛠 1.2 שדרוג רתמת הבדיקה (llm_test_harness_v3.4.py)

- מוסיף פילטר חכם (IntelligentDiffFilter) שמפריד רעש מתמלול אמיתי

- קוד מותאם למערכת ההשוואה הקיימת

🔬 1.3 בדיקת round47…html הקיים

- הרצה של הפילטר על דו"ח ישן

- מטרת היום: להוכיח ירידה של 80%+ במספר ההתרעות

🟡 יום 2 – בניית סט אמת והרצת Bake-off

📘 2.1 יצירת Golden Set של 15 עמודים:

- 5 מכל תיק (1000, 2000, 4000)

- הגהה ידנית מלאה, בגוגל שיטס (עמודות: page, raw_text, corrected_gt, error_notes)

⚙️ 2.2 הרצת מודלים:

- Gemini 2.0 Flash, 2.5 Flash, 2.5 Pro

- הפלטים מושווים מול האמת דרך המערכת החכמה בלבד

📊 2.3 ניתוח ביצועים:

- ציון ממוצע: דיוק, אוטומציה, שגיאות קריטיות בלבד

- מודל נבחר = זה שמספק אוטומציה מעל 95% ללא שגיאות קריטיות

🟢 יום 3 – הפעלה על 10 פרוטוקולים מלאים

🚀 3.1 בניית SmartProductionPipeline

- קוד מלא לעיבוד 10 פרוטוקולים ברצף

- לכל עמוד:

  - אם confidence > 0.95 ואין שגיאה קריטית → אישור אוטומטי

  - אחרת → דגל לבדיקה ידנית

🧾 3.2 ניהול הבקרה האנושית

- Google Sheets עם עמודות: עמוד, מקור, פלט, הערות שגיאה

- בדיקה רק של עמודים שסומנו

📈 יעד הסיום:

- לפחות 70% מהעמודים מאושרים אוטומטית

- 97% מהפלטים מדויקים לחלוטין (כולל QA)

- תיעוד כל חריגה → שיפור תהליכי

🔚 תוצרים סופיים שינבעו מהתוכנית:

| רכיב | מצב | זמן סיום |
| --- | --- | --- |
| noise_and_error_lexicon.py | מוכן להרצה | יום 1 בוקר |
| IntelligentDiffFilter | מחליף השוואות רועשות | יום 1 צהריים |
| llm_test_harness_v3.4.py | מוכן ל-Bake-off | יום 1 ערב |
| golden_set_gt.csv | 15 עמודים באיכות גבוהה | יום 2 בוקר |
| smart_bakeoff_runner.py | מדידת ביצועי מודלים | יום 2 צהריים |
| smart_production_pipeline.py | מעבד סדרתית פרוטוקולים | יום 3 צהריים |
| qa_sheet_template.gsheet | לבקרה אנושית | מוכן מראש |

🟠 הצעד הבא המומלץ:

להתחיל מיידית עם noise_and_error_lexicon.py כדי לשבור את צוואר הבקבוק.
ברגע שזה פועל – כל שאר המערכת נבנית עליו.

רוצה שאפיק לך כעת:

- את הקובץ המלא של noise_and_error_lexicon.py

- תבנית ראשונית של Google Sheets לעבודה ידנית על GT?

או שיש רכיב אחר שתרצה להתחיל בו?