בהתבסס על העיון בתוכניות מודל 2 ומודל 3 (סבב 5), ועל ההנחיה שלך להתכנס לתוכנית סופית מוסכמת אחת – להלן תוכנית פעולה סופית, מאוחדת ומפורטת, שאושרה למעשה עקרונית על ידי שלושת המודלים, וכוללת גם הכרעות בכל נושא שטרם נסגר לחלוטין:

🧭 עקרונות יסוד

- בעיה מרכזית: זיהוי והפרדה בין "רעש" ל"שגיאה קריטית" במערכת ההשוואה – לפני כל שלב אחר.

- פתרון: בניית מנוע השוואה אינטליגנטי שמסווג הבדלים על בסיס לקסיקון שיטתי.

- שיטת פעולה: שדרוג המערכת הקיימת, לא החלפתה.

- מבנה העבודה: שלושה ימי עבודה, כל אחד עם יעדים כמותיים ומרכיבי תוכנה ברורים.

- הכרעה מבנית: כל שלב מלווה בפלט ברור (קוד, גיליון, דוח HTML/CSV) ומוגדר מראש.

📅 יום 1: מיגור הרעש ובניית סט אמת ראשוני

🎯 יעד: להפחית את ההתרעות מ־50+ לפחות מ־10 ולהפיק 15 עמודי אמת מוחלטת (GT)

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ניסוי חילוץ – PDF מול OCR (2–3 עמודים) | החלטה אמפירית על שיטת החילוץ | 1 שעה |
| 1.2 | פיתוח noise_and_error_lexicon.py | קובץ לקסיקון עם קטגוריות סיווג | 2 שעות |
| 1.3 | פיתוח intelligent_comparator.py | מנוע השוואה חכם עם JSON מפורט | 2 שעות |
| 1.4 | שדרוג llm_test_harness_v3.4.py | החלפת מנוע ההשוואה הקיים | 2 שעות |
| 1.5 | יצירת 15 עמודי אמת מוחלטת מגוונים | Google Sheet: Page ¦ Raw ¦ GT ¦ Notes | 1 שעה |

📅 יום 2: Bake-off מדויק ובחירת מודל מוביל

🎯 יעד: למדוד במדויק את ביצועי המודלים ולבחור מודל עם >95% דיוק אמיתי (ללא רעש)

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Bake-off מלא על 15 עמודים מול כל מודל | קבצי פלט משוקללים לכל מודל | 4 שעות |
| 2.2 | הפעלת המנוע על כל תוצאה | CSV עם דיוקים, שגיאות לפי קטגוריה | 1 שעה |
| 2.3 | ניתוח משוקלל ובחירת מודל | החלטה: מודל מוביל + אוטומציה צפויה | 2 שעות |

📅 יום 3: מערכת ייצור חכמה ועיבוד 10 פרוטוקולים

🎯 יעד: >97% אוטומציה בתוצרים של 10 פרוטוקולים מלאים

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | smart_production_system.py | סקריפט ייצור מבוסס comparator | 3 שעות |
| 3.2 | עיבוד 10 פרוטוקולים | פלטים מסווגים + סטטיסטיקה | 4 שעות |
| 3.3 | תור Google Sheets לבדיקה אנושית | גיליון עם הערות, דירוגים וקדימויות | 1 שעה |

🧩 הכרעות במחלוקות

| נושא | הכרעה |
| --- | --- |
| מקור הטקסט – תמונה או PDF | לא נדרש קיבוע. הניסוי ביום 1.1 יכריע. כל עוד החילוץ מדויק – אין עדיפות עקרונית. |
| יחידות GT – עמוד שלם או קטעים קצרים | עמוד שלם נבחר כיחידת בסיס לצורך דיוק השוואות, גם אם GT יכסה רק עמודים מבודדים מכל תיק. |
| כמות הגהה ידנית הדרושה לאימון | 15 עמודים מספיקים לבחירת מודל, 10 פרוטוקולים בשלבים מתקדמים ייחקרו בעזרת המערכת ויוגהו רק אם צריך. |
| בחירת מודל | החלטה תתקבל אך ורק על בסיס Bake-off, ללא העדפה מוקדמת, ותשווה גם זמן, עלות ודיוק. |
| שיפור המערכת בהמשך | כל שלב נבנה כך שניתן להרחיבו בהמשך למערכות QA רב־שכבתיות, אימון דינמי וכו'. |
| פלטפורמת ההגהה הידנית | Google Sheets עם מבנה קבוע: Page ¦ Raw ¦ Output ¦ GT ¦ Notes. לא נדרש כלים חיצוניים. |

🚀 הצעד הבא

יש להתחיל מיידית בכתיבת noise_and_error_lexicon.py על בסיס דוח round47 — זו הליבה.
אם תבקש, אני יכול לכתוב את הקוד הזה (או כל שלב אחר) עכשיו.

אם ברצונך שאנסח זאת כקובץ Markdown או טיוטת מסמך מוסדרת — אוכל לעשות זאת מייד.