ניתוח מאוחד ותוכנית עבודה סופית

מערכת חילוץ טקסטים משפטיים - 3 ימי עבודה

חלק א': ביקורת על התוכניות הקודמות

התכנסות מעניינת: מודל 1 ו-3 הגיעו למעשה לאותה תוכנית

שתי התוכניות מציגות תוכנית כמעט זהה עם החלטות אסטרטגיות משותפות:

✅ החלטות נכונות משותפות:

- מעבר לחילוץ PDF ישיר (PyMuPDF) במקום OCR מתמונות

- פיזור GT על 3 תיקים (1000/2000/4000) לגיוון תוכן

- גישה מדורגת ל-3 ימים עם יעדים ברורים לכל יום

- Bake-off מודלים שיטתי עם שמירת כל התוצאות

- שימוש ב-Google Sheets לניהול ו-VSCode לבקרה

- יעד של 10-15 קטעי GT במקום מערכת מושלמת

✅ עקרונות נכונים שזיהו:

- שימור ההשקעה הקיימת במקום בנייה מאפס מלא

- מעבר מ"תחושתי" ל"מדעי" בבחינת מודלים

- התמקדות בתוצאות מיידיות על פני שלמות תיאורטית

חלק ב': הבעיה הקריטית שהתוכניות מפספסות

🔴 הפגם המרכזי בשתי התוכניות:

הן לא פותרות את הבעיה האמיתית שמנעה ממך להתקדם!

מהדוח ה-HTML שהעלית עולה הבעיה האמיתית:

רעש לא מהותי שמכביד על העבודה:

- עוייד ← עו"ד (החלפת מירכאות)

- אבייד ← אב"ד (אותו דבר)

- <<1>>, <4>, %2, <ASA> (סמנים מערכתיים מוזרים)

- רווחים מיותרים וירידות שורה

לעומת שגיאות קריטיות אמיתיות:

- מוזס ← מילצ'ן (שגיאת שם חמורה!)

- פירר ← פויר (שגיאת שם)

- הגזמתי ← הזמנתי (שגיאת הקשר)

המסקנה הקריטית:

במערכת הנוכחית אתה מקבל 50+ התרעות לכל עמוד, כאשר רק 2-3 מהן באמת חשובות. זה הופך את העבודה לבלתי אפשרית.

שתי התוכניות הקודמות יבנו מערכת חדשה יפה, אבל עדיין תהיה להן אותה בעיה - רעש בלתי נסבל!

חלק ג': התוכנית המתוקנת שלי

עקרון מנחה: "פתור את הבעיה האמיתית קודם, תבנה תשתית אחר כך"

יום 1: חירום - עצירת הרעש במערכת ההשוואה

🎯 מטרה: מ-50+ התרעות ל-<10 התרעות אמיתיות לכל עמוד

שלב 1.1: בניית מאגר רעש מותר (2 שעות)

על בסיס הדוח האמיתי שלך:

# noise_whitelist.py - רשימה מדויקת מהדוח

ALLOWED_NOISE_PATTERNS = {

"quotes_normalization": [

("עוייד", "עו\"ד"),

("אבייד", "אב\"ד"),

("יי", "\""),

("''", "\"")

],

"system_markers": [

r"<<\d+>>",           # מרקרים ממוספרים

r"<[A-Z]+>",          # תגיות מערכת

r"%\d+",              # מספורי אחוז

r"<ASA>",             # סמן ספציפי מהדוח

r"☑",                 # סימני צ'ק

r"±"                  # סימנים מתמטיים

],

"spacing_formatting": [

r"\s+",               # רווחים מרובים

r"^\s+|\s+$",         # רווחים בקצוות

r"\n\s*\n",           # ירידות שורה ריקות

r":\s*",              # רווח אחרי נקודתיים

r"\.\s*"              # רווח אחרי נקודה

]

}

CRITICAL_ERROR_PATTERNS = {

"name_errors": [

("מוזס", "מילצ'ן"),    # מהדוח - שגיאה קריטית!

("פירר", "פויר"),      # מהדוח

("נוית", "לילת"),      # מהדוח

("כרמל", "אליס")       # מהדוח

],

"date_time_errors": [

r"\d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4}",  # תאריכים

r"\d{2}:\d{2}",              # שעות

r"30 :22",                   # מהדוח - שגיאת פורמט

r"22:30"                     # התיקון הנכון

],

"legal_references": [

r"ת/\d+",                    # מספרי תיק

r"\d{9}",                    # מספרי ת.ז.

r"נ/\d+"                     # מספרי נספח

]

}

שלב 1.2: שדרוג הרתמה הקיימת (3 שעות)

במקום לבנות מחדש - שדרוג חכם:

# smart_diff_filter.py - תוספת ל-llm_test_harness_v3.3.py

class IntelligentDiffFilter:

def __init__(self):

self.noise_patterns = ALLOWED_NOISE_PATTERNS

self.critical_patterns = CRITICAL_ERROR_PATTERNS

def filter_existing_diff(self, original_diff_output):

"""מקבל את הפלט הקיים של המערכת, מסנן רק שגיאות אמיתיות"""

filtered_errors = []

noise_filtered = []

for diff_line in original_diff_output:

if self.is_allowed_noise(diff_line):

noise_filtered.append(diff_line)

else:

error_severity = self.assess_error_severity(diff_line)

filtered_errors.append({

'diff': diff_line,

'severity': error_severity,

'requires_human_review': error_severity >= 'high'

})

return {

'critical_errors': filtered_errors,

'noise_filtered': noise_filtered,

'review_needed': len([e for e in filtered_errors if e['requires_human_review']]),

'improvement_ratio': len(noise_filtered) / len(original_diff_output)

}

# התכה עם הרתמה הקיימת

class UpgradedTestHarness(BaseTestHarness):

def __init__(self):

super().__init__()

self.smart_filter = IntelligentDiffFilter()

def generate_clean_report(self, model_output, ground_truth):

# הרצת השוואה רגילה (הקיימת)

raw_diff = self.existing_diff_method(model_output, ground_truth)

# סינון חכם

filtered_result = self.smart_filter.filter_existing_diff(raw_diff)

# דוח נקי

return self.create_actionable_report(filtered_result)

שלב 1.3: בדיקה מיידית על הדוח הקיים (1 שעה)

# immediate_test.py

def test_noise_reduction():

"""בדיקה מיידית על round47 הקיים"""

# טעינת הדוח הקיים

existing_report = load_html_report("round47_chunk0_model_gemini-2.5-pro_prompt_main_extraction_prompt_v4.1_text_diff_report.html")

# הפעלת הסינון החכם

filtered_report = smart_filter.filter_existing_diff(existing_report)

# השוואת תוצאות

print(f"התרעות לפני: {existing_report.total_diffs}")

print(f"התרעות אחרי: {filtered_report['review_needed']}")

print(f"שיפור: {filtered_report['improvement_ratio'] * 100:.1f}%")

return filtered_report

יעד יום 1: פחות מ-10 התרעות אמיתיות במקום 50+ רעש

יום 2: בדיקת PDF ישיר + Bake-off ממוקד עם המערכת החכמה

שלב 2.1: בדיקת חילוץ PDF מהיר (2 שעות)

# pdf_vs_ocr_test.py

import PyMuPDF

def quick_pdf_evaluation():

"""השוואה מהירה: PDF ישיר vs מערכת התמונות הקיימת"""

# חילוץ עמוד אחד מ-PDF

doc = fitz.open("full_ground_truth_protocol.pdf")

page = doc[0]  # עמוד ראשון

pdf_text = page.get_text()

# השוואה למערכת הקיימת

existing_ocr_result = load_existing_page_result(page=1)

# בדיקה עם המערכת החכמה החדשה

pdf_quality = smart_filter.assess_quality(pdf_text, ground_truth_page_1)

ocr_quality = smart_filter.assess_quality(existing_ocr_result, ground_truth_page_1)

recommendation = "PDF" if pdf_quality > ocr_quality else "OCR"

return {

'pdf_quality': pdf_quality,

'ocr_quality': ocr_quality,

'recommendation': recommendation,

'improvement_potential': abs(pdf_quality - ocr_quality)

}

שלב 2.2: Bake-off ממוקד עם מערכת חכמה (4 שעות)

15 עמודים בלבד (לא 60!) עם המערכת החכמה:

# smart_bakeoff.py

def run_intelligent_bakeoff():

"""Bake-off עם המערכת החכמה - רק שגיאות אמיתיות"""

# בחירת 15 עמודים מגוונים

test_pages = select_diverse_pages({

'case_1000': 5,  # 5 עמודים מתיק 1000

'case_2000': 5,  # 5 עמודים מתיק 2000

'case_4000': 5   # 5 עמודים מתיק 4000

})

models = ['gemini-2.5-pro', 'gemini-2.5-flash', 'gemini-2.0-flash']

results = {}

for model in models:

model_performance = []

for page in test_pages:

# הרצת המודל

model_output = run_model(model, page)

# ניתוח עם המערכת החכמה

analysis = smart_filter.analyze_output(page.ground_truth, model_output)

model_performance.append({

'page_id': page.id,

'critical_errors': len(analysis['critical_errors']),

'noise_filtered': len(analysis['noise_filtered']),

'true_accuracy': analysis['true_accuracy'],  # ללא רעש!

'processing_time': analysis['processing_time'],

'cost_estimate': analysis['cost_estimate']

})

results[model] = aggregate_performance(model_performance)

return results

שלב 2.3: ניתוח תוצאות וקבלת החלטות (2 שעות)

# decision_engine.py

def analyze_and_decide(bakeoff_results):

"""ניתוח תוצאות וקבלת החלטה על האסטרטגיה"""

# חישוב ציון משוקלל

for model, performance in bakeoff_results.items():

weighted_score = (

performance['true_accuracy'] * 0.4 +        # דיוק - הכי חשוב

(1 - performance['critical_error_rate']) * 0.3 +  # שיעור שגיאות קריטיות

performance['cost_efficiency'] * 0.2 +      # יעילות כלכלית

performance['speed'] * 0.1                  # מהירות

)

performance['final_score'] = weighted_score

# בחירת אסטרטגיה

best_single_model = max(bakeoff_results.keys(), key=lambda m: bakeoff_results[m]['final_score'])

# האם כדאי מערכת היברידית?

hybrid_potential = assess_hybrid_potential(bakeoff_results)

return {

'recommended_strategy': 'single_model' if hybrid_potential < 0.05 else 'hybrid',

'primary_model': best_single_model,

'expected_accuracy': bakeoff_results[best_single_model]['true_accuracy'],

'expected_manual_review_rate': 1 - bakeoff_results[best_single_model]['true_accuracy']

}

יעד יום 2: זיהוי מודל/אסטרטגיה עם 96%+ דיוק אמיתי (ללא רעש)

יום 3: עיבוד המוני עם מערכת בקרת איכות חכמה

שלב 3.1: בניית מערכת ייצור חכמה (2 שעות)

# smart_production_system.py

class IntelligentProductionSystem:

def __init__(self, optimal_config):

self.primary_model = optimal_config['primary_model']

self.smart_filter = IntelligentDiffFilter()

self.auto_approval_threshold = 0.95  # 95% ביטחון

def process_protocol_intelligently(self, protocol_path):

"""עיבוד פרוטוקול עם בקרת איכות חכמה"""

auto_approved = []

flagged_for_review = []

for page in extract_pages(protocol_path):

# עיבוד עם המודל הנבחר

model_output = self.primary_model.process(page)

# ניתוח איכות חכם

quality_analysis = self.smart_filter.analyze_output(

page.ground_truth_estimate, model_output

)

confidence = quality_analysis['confidence_score']

critical_errors = quality_analysis['critical_errors']

if confidence >= self.auto_approval_threshold and len(critical_errors) == 0:

# אישור אוטומטי

auto_approved.append({

'page': page,

'output': model_output,

'confidence': confidence

})

else:

# דגל לבדיקה ידנית

flagged_for_review.append({

'page': page,

'output': model_output,

'issues': critical_errors,

'confidence': confidence,

'priority': 'high' if len(critical_errors) > 2 else 'medium'

})

automation_rate = len(auto_approved) / (len(auto_approved) + len(flagged_for_review))

return {

'auto_approved': auto_approved,

'manual_review_queue': flagged_for_review,

'automation_rate': automation_rate,

'estimated_time_saved': len(auto_approved) * 5  # דקות

}

שלב 3.2: עיבוד 10 פרוטוקולים ראשונים (6 שעות)

# batch_processor.py

def process_first_10_protocols():

"""עיבוד 10 פרוטוקולים עם מעקב מתקדם"""

protocols = select_first_batch_protocols(count=10)

batch_results = {

'total_protocols': 10,

'total_pages': 0,

'auto_approved_pages': 0,

'manual_review_pages': 0,

'critical_errors_found': 0,

'time_saved_hours': 0,

'cost_total': 0

}

for i, protocol in enumerate(protocols, 1):

print(f"מעבד פרוטוקול {i}/10: {protocol.name}")

protocol_result = production_system.process_protocol_intelligently(protocol.path)

# עדכון סטטיסטיקות

batch_results['total_pages'] += len(protocol_result['auto_approved']) + len(protocol_result['manual_review_queue'])

batch_results['auto_approved_pages'] += len(protocol_result['auto_approved'])

batch_results['manual_review_pages'] += len(protocol_result['manual_review_queue'])

batch_results['time_saved_hours'] += protocol_result['estimated_time_saved'] / 60

# שמירת תוצאות

save_protocol_results(protocol, protocol_result)

print(f"  אוטומציה: {protocol_result['automation_rate']:.1%}")

print(f"  דפים לבדיקה: {len(protocol_result['manual_review_queue'])}")

final_automation_rate = batch_results['auto_approved_pages'] / batch_results['total_pages']

print(f"\n🎯 תוצאות סופיות:")

print(f"   אוטומציה כוללת: {final_automation_rate:.1%}")

print(f"   דפים לבדיקה ידנית: {batch_results['manual_review_pages']}")

print(f"   זמן חסוך: {batch_results['time_saved_hours']:.1f} שעות")

return batch_results

יעד יום 3: 97%+ אוטומציה, עיבוד 10 פרוטוקולים מלאים

חלק ד': יתרונות הגישה המתוקנת

🎯 יתרונות על פני התוכניות הקודמות:

| היבט | תוכניות קודמות | הגישה המתוקנת |
| --- | --- | --- |
| מיקוד עיקרי | בניית תשתית חדשה | פתרון הבעיה המיידית |
| יעד יום 1 | חילוץ וארגון נתונים | עצירת הרעש במערכת |
| בסיס עבודה | סקריפטים חדשים | שדרוג המערכת הקיימת |
| מדידת הצלחה | מערכת שעובדת | מספר התרעות ברור |
| גישה לבעיות | תיאורטית-כללית | מבוססת דוח אמיתי |
| תוצאות מיידיות | בסוף התהליך | כבר ביום 1 |

🚀 החידושים המרכזיים בגישה שלי:

- מבוסס על הדוח האמיתי שלך - לא על הנחות תיאורטיות

- פותר את הבעיה המיידית - הרעש שמנע ממך להמשיך

- מינוף מקסימלי של הקיים - במקום בנייה מחדש

- מדידה ברורה של שיפור - מ-50+ התרעות ל-<10

- תוצאות מיידיות - כבר ביום 1 תרגיש שהמערכת עובדת

📊 תוצאות צפויות:

- יום 1: ירידה דרמטית ברעש ההשוואה (80%+ שיפור)

- יום 2: זיהוי מודל אופטימלי עם דיוק אמיתי 96%+

- יום 3: עיבוד 10 פרוטוקולים עם 97%+ אוטומציה

🎯 המסקנה העיקרית:

הבעיה שלך לא הייתה טכנית אלא הגדרתית - המערכת לא ידעה להבדיל בין רעש לשגיאות אמיתיות. פתרון הבעיה הזו קודם לכל שאר השיפורים יאפשר לך להתחיל לעבוד ביעילות ולהמשיך לשפר תוך כדי תנועה.