תוכנית סופית מאוחדת - הכרעה של מודל 2

שילוב מושלם של שלוש הגישות

המסקנה: התכנסות מושלמת!

🎯 כולנו הגענו לאותה מסקנה:

- הבעיה האמיתית: המערכת מתריעה על רעש לא מהותי

- הפתרון: מערכת השוואה חכמה שמסווגת הבדלים

- הגישה: שדרוג המערכת הקיימת, לא בנייה מחדש

- היעד: 97%+ אוטומציה עם בקרת איכות חכמה

התוכנית הסופית המאוחדת

יום 1: בניית הליבה החכמה

שלב 1.1: הכרעת שיטת החילוץ (1 שעה)

# pdf_vs_ocr_quick_test.py

def decide_extraction_method():

"""בדיקה מהירה: PDF ישיר vs OCR מתמונות"""

# בדיקה על עמוד אחד

pdf_result = extract_from_pdf(page=1)

ocr_result = load_existing_ocr_result(page=1)

# איזה איכותי יותר?

if compare_quality(pdf_result, ocr_result) > 0.1:

return "PDF_DIRECT"

else:

return "KEEP_OCR"

שלב 1.2: בניית מערכת ההשוואה החכמה (4 שעות)

# intelligent_comparator.py - הליבה של המערכת

class IntelligentTextComparator:

def __init__(self):

# קטגוריות מהדוח האמיתי שלך

self.noise_categories = {

'quotes_normalization': [

("עוייד", "עו\"ד"),

("אבייד", "אב\"ד"),

("יי", "\"")

],

'system_markers': [

r"<<\d+>>",     # מהדוח: <<1>>

r"<[A-Z]+>",    # מהדוח: <ASA>

r"%\d+",        # מהדוח: %2

r"☑"            # סימני check

],

'spacing_formatting': [

r"\s+",         # רווחים מרובים

r"^\s+|\s+$",   # רווחים בקצוות

r"\n\s*\n"      # ירידות שורה

]

}

self.critical_error_patterns = {

'name_changes': [

("מוזס", "מילצ'ן"),      # מהדוח - קריטי!

("פירר", "פויר"),        # מהדוח - קריטי!

("נוית", "לילת"),        # מהדוח - קריטי!

("כרמל", "אליס")         # מהדוח - קריטי!

],

'legal_references': [

r"ת/\d+",              # מספרי תיק

r"\d{9}",              # ת.ז.

r"\d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4}"  # תאריכים

]

}

def categorize_differences(self, ground_truth, model_output):

"""מקטלג הבדלים לפי רמת חומרה"""

diffs = self.get_character_level_diffs(ground_truth, model_output)

categorized = {

'noise_only': [],           # מותר להתעלם

'transcription_errors': [], # שגיאות תמלול רגילות

'critical_errors': [],      # חייב תיקון מיידי

'structural_issues': [],    # בעיות מבנה

'uncertain': []             # צריך בדיקה ידנית

}

for diff in diffs:

category = self.classify_single_diff(diff)

categorized[category].append(diff)

confidence_score = self.calculate_confidence(categorized)

return {

'categories': categorized,

'confidence': confidence_score,

'requires_review': len(categorized['critical_errors']) > 0 or confidence_score < 0.85,

'auto_approvable': len(categorized['critical_errors']) == 0 and confidence_score >= 0.95

}

שלב 1.3: שדרוג הרתמה הקיימת (2 שעות)

# llm_test_harness_v3.4.py - שדרוג הרתמה הקיימת

class SmartTestHarness(ExistingTestHarness):

def __init__(self):

super().__init__()

self.intelligent_comparator = IntelligentTextComparator()

def generate_smart_report(self, model_output, ground_truth):

"""במקום דוח עם 50+ התרעות - דוח עם רק שגיאות אמיתיות"""

analysis = self.intelligent_comparator.categorize_differences(

ground_truth, model_output

)

# דוח נקי עם סיכום

smart_report = {

'total_diffs_found': sum(len(cat) for cat in analysis['categories'].values()),

'critical_errors': analysis['categories']['critical_errors'],

'noise_filtered': len(analysis['categories']['noise_only']),

'requires_human_review': analysis['requires_review'],

'auto_approval_ready': analysis['auto_approvable'],

'confidence_score': analysis['confidence']

}

return smart_report

שלב 1.4: הכנת GT ראשוני (5 שעות)

- 15 עמודים מגוונים: 5 מכל תיק (1000/2000/4000)

- הגהה ממוקדת: רק תיקון מה שהמערכת החכמה מזהה

- שמירה ב-Google Sheets עם הטורים: Page, Raw_Text, Corrected_GT, Error_Notes

יום 2: Bake-off חכם ואופטימיזציה

שלב 2.1: הרצת Bake-off עם המערכת החכמה (3 שעות)

# smart_bakeoff_runner.py

def run_intelligent_bakeoff():

"""Bake-off עם מערכת ההשוואה החכמה"""

models = ['gemini-2.5-pro', 'gemini-2.5-flash', 'gemini-2.0-flash']

test_chunks = load_gt_chunks(count=15)  # 15 עמודים

results = {}

for model in models:

model_performance = {

'total_pages': 0,

'auto_approvable': 0,

'critical_errors_total': 0,

'noise_filtered_total': 0,

'avg_confidence': 0

}

for chunk in test_chunks:

output = run_model(model, chunk)

analysis = intelligent_comparator.categorize_differences(

chunk.ground_truth, output

)

# סיכום ביצועים ללא רעש

model_performance['total_pages'] += 1

if analysis['auto_approvable']:

model_performance['auto_approvable'] += 1

model_performance['critical_errors_total'] += len(analysis['categories']['critical_errors'])

model_performance['noise_filtered_total'] += len(analysis['categories']['noise_only'])

model_performance['avg_confidence'] += analysis['confidence']

# ציון סופי מותאם

model_performance['automation_rate'] = model_performance['auto_approvable'] / model_performance['total_pages']

model_performance['avg_confidence'] /= model_performance['total_pages']

results[model] = model_performance

return results

שלב 2.2: ניתוח ובחירת מודל מנצח (2 שעות)

# model_selection_engine.py

def select_optimal_model(bakeoff_results):

"""בחירת מודל על בסיס ביצועים אמיתיים ללא רעש"""

scores = {}

for model, performance in bakeoff_results.items():

# ציון משוקלל מחכים

composite_score = (

performance['automation_rate'] * 0.4 +      # אוטומציה - הכי חשוב

(1 - performance['critical_error_rate']) * 0.3 +  # פחות שגיאות קריטיות

performance['avg_confidence'] * 0.2 +       # רמת ביטחון

performance['cost_efficiency'] * 0.1        # יעילות כלכלית

)

scores[model] = composite_score

best_model = max(scores.keys(), key=lambda m: scores[m])

return {

'recommended_model': best_model,

'expected_automation': bakeoff_results[best_model]['automation_rate'],

'strategy': 'single_model' if scores[best_model] > 0.9 else 'hybrid_qa'

}

שלב 2.3: עיצוב מערכת QA (3 שעות)

# quality_assurance_system.py

class TwoLayerQASystem:

def __init__(self, primary_model, qa_model=None):

self.primary_model = primary_model

self.qa_model = qa_model  # למקרים חשודים

self.intelligent_comparator = IntelligentTextComparator()

def process_with_qa(self, input_page):

"""עיבוד עם בקרת איכות דו-שכבתית"""

# שכבה 1: עיבוד ראשי

primary_output = self.primary_model.process(input_page)

# שכבה 2: ניתוח איכות

if hasattr(input_page, 'ground_truth_estimate'):

quality_analysis = self.intelligent_comparator.categorize_differences(

input_page.ground_truth_estimate, primary_output

)

else:

quality_analysis = self.estimate_quality_without_gt(primary_output)

# שכבה 3: החלטה

if quality_analysis['auto_approvable']:

return {'result': primary_output, 'status': 'auto_approved', 'confidence': quality_analysis['confidence']}

elif self.qa_model and quality_analysis['requires_review']:

# בדיקה נוספת עם מודל QA

qa_review = self.qa_model.review(input_page, primary_output)

return {'result': qa_review['corrected_output'], 'status': 'qa_approved', 'confidence': qa_review['confidence']}

else:

# דגל לבדיקה ידנית

return {'result': primary_output, 'status': 'manual_review_needed', 'issues': quality_analysis['categories']['critical_errors']}

יום 3: ייצור ועיבוד המוני

שלב 3.1: הפעלת מערכת הייצור (2 שעות)

# production_pipeline.py

class SmartProductionPipeline:

def __init__(self, config):

self.qa_system = TwoLayerQASystem(config['primary_model'], config.get('qa_model'))

self.batch_tracker = BatchProgressTracker()

def process_protocol_batch(self, protocol_paths):

"""עיבוד קבוצת פרוטוקולים עם מעקב חכם"""

batch_summary = {

'total_protocols': len(protocol_paths),

'auto_approved_pages': 0,

'qa_approved_pages': 0,

'manual_review_queue': [],

'processing_errors': []

}

for protocol_path in protocol_paths:

try:

protocol_result = self.process_single_protocol(protocol_path)

batch_summary['auto_approved_pages'] += protocol_result['auto_approved']

batch_summary['qa_approved_pages'] += protocol_result['qa_approved']

batch_summary['manual_review_queue'].extend(protocol_result['manual_review_items'])

self.save_protocol_results(protocol_path, protocol_result)

except Exception as e:

batch_summary['processing_errors'].append({

'protocol': protocol_path,

'error': str(e)

})

total_pages = batch_summary['auto_approved_pages'] + batch_summary['qa_approved_pages'] + len(batch_summary['manual_review_queue'])

automation_rate = (batch_summary['auto_approved_pages'] + batch_summary['qa_approved_pages']) / total_pages

return {

'batch_summary': batch_summary,

'automation_achieved': automation_rate,

'manual_review_needed': len(batch_summary['manual_review_queue'])

}

שלב 3.2: עיבוד 10 פרוטוקולים ראשונים (6 שעות)

- הפעלת הpipeline על 10 פרוטוקולים מלאים

- מעקב בזמן אמת אחר אחוזי האוטומציה

- תיעוד מפורט של כל שגיאה שמתגלה למטרות שיפור

יתרונות התוכנית המאוחדת

🎯 מה שלקחתי מכל מודל:

מתוכנית מודל 1:

- לוח זמנים מעשי ומפורט

- תוצרים ברורים לכל יום

- מינוף מקסימלי של המערכת הקיימת

מהתוכנית המקורית שלי (מודל 2):

- מערכת השוואה אינטליגנטית - הפתרון לבעיה המרכזית

- בקרת איכות רב-שכבתית

- התמקדות בפתרון הבעיה האמיתית

מתוכנית מודל 3:

- קטגוריזציה מפורטת של סוגי השגיאות

- התמקדות ב-intelligent_comparator כליבה

- גישה קונקרטית לקוד

📊 התוצאה הצפויה:

- יום 1: מערכת השוואה שמפחיתה רעש ב-80-90%

- יום 2: זיהוי מודל מיטבי עם דיוק 96%+ (ללא רעש)

- יום 3: עיבוד 10 פרוטוקולים עם 97%+ אוטומציה

הצעד הבא - בחירתך:

איזה רכיב תרצה שאתחיל בו עכשיו?

- intelligent_comparator.py - הליבה החכמה (המלצתי)

- תבנית Google Sheets מפורטת לניהול GT

- שדרוג הרתמה הקיימת ל-v3.4

- בדיקת PDF vs OCR מהירה

אני מוכן להתחיל בקוד מלא לכל רכיב שתבחר!