תוכנית סופית מוסכמת - כל שלושת המודלים

הסכמה מלאה על הפתרון והיישום

🎯 הסכמה עקרונית מלאה

✅ מה שהוסכם על ידי כל שלושת המודלים:

- 🔴 הבעיה המרכזית: רעש בלתי נסבל במערכת ההשוואה (50+ התרעות במקום 5-10)

- 💡 הפתרון: מערכת השוואה אינטליגנטית (intelligent_comparator.py) שמסווגת רעש מול שגיאות אמיתיות

- 🔧 הגישה: שדרוג המערכת הקיימת (llm_test_harness_v3.3.py ← v3.4) במקום בנייה מחדש

- 📅 לוח זמנים: 3 ימי עבודה עם יעדים ברורים

- 🎯 המטרה: 97%+ אוטומציה בעיבוד 10 פרוטוקולים

✅ הכרעות סופיות בנושאים שנדונו:

| נושא | הכרעה מוסכמת |
| --- | --- |
| מקור טקסט | בדיקה מהירה ביום 1: PDF vs OCR - הטוב יותר ינצח |
| יחידת עבודה | עמוד שלם (5 עמודים = chunk אחד) |
| כמות GT | 15 עמודים מגוונים (5 מכל תיק) |
| בחירת מודל | רק על בסיס Bake-off אמפירי |
| פלטפורמת הגהה | Google Sheets עם מבנה קבוע |

📋 התוכנית המוסכמת בפירוט

יום 1: "טריאז' חירום - עצירת הרעש"

🎯 מטרה: מ-50+ התרעות ל-<10 התרעות אמיתיות

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | בדיקת חילוץ מהירה - PDF vs OCR על 2-3 עמודים | החלטה אמפירית על שיטת החילוץ | 1 שעה |
| 1.2 | פיתוח noise_and_error_lexicon.py | קובץ לקסיקון עם קטגוריות סיווג מהדוח שלך | 2 שעות |
| 1.3 | פיתוח intelligent_comparator.py | מנוע השוואה חכם עם JSON מפורט | 2 שעות |
| 1.4 | שדרוג llm_test_harness_v3.4.py | החלפת מנוע ההשוואה הקיים | 2 שעות |
| 1.5 | יצירת 15 עמודי GT מגוונים | Google Sheet: Page ¦ Raw ¦ GT ¦ Notes | 1 שעה |

יום 2: "Bake-off מדויק ובחירת מודל מוביל"

🎯 מטרה: למדוד דיוק אמיתי ללא רעש ולבחור מודל עם >95% דיוק

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Bake-off מלא על 15 עמודים עם כל מודל | קבצי פלט משוקללים לכל מודל | 4 שעות |
| 2.2 | הפעלת המנוע החכם על כל תוצאה | CSV עם דיוקים, שגיאות לפי קטגוריה | 1 שעה |
| 2.3 | ניתוח משוקלל ובחירת מודל | החלטה: מודל מוביל + אוטומציה צפויה | 2 שעות |

יום 3: "מערכת ייצור ועיבוד המוני"

🎯 מטרה: >97% אוטומציה בתוצרים של 10 פרוטוקולים מלאים

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | פיתוח smart_production_system.py | סקריפט ייצור מבוסס comparator | 3 שעות |
| 3.2 | עיבוד 10 פרוטוקולים | פלטים מסווגים + סטטיסטיקה | 4 שעות |
| 3.3 | תור Google Sheets לבדיקה אנושית | גיליון עם הערות, דירוגים וקדימויות | 1 שעה |

🔧 הרכיבים הטכניים המוסכמים

1. noise_and_error_lexicon.py - הליבה

class NoiseErrorLexicon:

def __init__(self):

self.allowed_noise = {

'quotes_normalization': [("עוייד", "עו\"ד"), ("אבייד", "אב\"ד")],

'system_markers': [r"<<\d+>>", r"<[A-Z]+>", r"%\d+"],

'spacing_formatting': [r"\s+", r"^\s+|\s+$", r"\n\s*\n"]

}

self.critical_errors = {

'name_changes': [("מוזס", "מילצ'ן"), ("פירר", "פויר")],

'legal_references': [r"ת/\d+", r"\d{9}", r"\d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4}"]

}

2. intelligent_comparator.py - המנוע החכם

class IntelligentTextComparator:

def analyze_differences(self, ground_truth, model_output):

return {

'noise_filtered': [],      # רעש שנסנן

'critical_errors': [],     # שגיאות קריטיות

'minor_issues': [],        # בעיות קלות

'statistics': {

'auto_approvable': bool,

'requires_manual_review': bool,

'noise_reduction_percent': float

}

}

3. llm_test_harness_v3.4.py - שדרוג המערכת

class SmartTestHarness(ExistingTestHarness):

def __init__(self):

super().__init__()

self.intelligent_comparator = IntelligentTextComparator()

def generate_clean_report(self, model_output, ground_truth):

# החלפת difflib הקיים במנוע החכם

analysis = self.intelligent_comparator.analyze_differences(ground_truth, model_output)

return self.create_actionable_report(analysis)

📊 יעדי הצלחה מוסכמים

יום 1:

- ✅ הפחתה של 80-90% במספר ההתרעות

- ✅ 15 עמודי GT מוכנים ומגוהים

יום 2:

- ✅ זיהוי מודל עם 95%+ דיוק אמיתי (ללא רעש)

- ✅ דוח CSV מפורט עם ביצועי כל מודל

יום 3:

- ✅ 97%+ אוטומציה בעיבוד פרוטוקולים

- ✅ 10 פרוטוקולים מעובדים עם תור בדיקה מסודר

🎯 הנושאים שיבררו במהלך העבודה

בעיות טכניות שיפתרו תוך כדי:

- PDF vs OCR - בדיקה מהירה ביום 1.1 תכריע

- מבנה הפלט - יותאם לפי הצורך האמיתי

- threshold לאוטומציה - יכוונן לפי תוצאות Bake-off

- עדיפויות בתור ההגהה - יקבעו לפי סוגי השגיאות שיתגלו

גמישות מובנית:

- כל שלב בנוי להרחבה עתידית

- אפשרות להוסיף מודלי QA נוספים

- תמיכה במערכות למידה דינמיות

🚀 צעד הראשון המוסכם

התחלה מיידית ב-noise_and_error_lexicon.py על בסיס הדוח האמיתי round47_chunk0_model_gemini-2.5-pro_prompt_main_extraction_prompt_v4.1_text_diff_report.html

זו הליבה שתפתור את הבעיה המיידית ותאפשר לך לראות תוצאות כבר היום.

✅ הסכמה סופית

שלושת המודלים מסכימים על:

- ✅ התוכנית: מוסכמת במלואה

- ✅ העדיפויות: ברורות ומוגדרות

- ✅ היישום: מפורט ומעשי

- ✅ הצעד הבא: noise_and_error_lexicon.py

אנחנו מוכנים להתחיל!