תודה על ההבהרות החשובות! הן משנות משמעותי את ההערכה שלי.

הבנה מעודכנת:

מקורות נתונים:

- מקור: קבצי PDF (לא חובה תמונות)

- אמת מוחלטת: 60 עמודים מגוגל דוקס שיעברו הגהה + פיזור על 3 תיקים שונים

- היעד: 10 פרוטוקולים מעובדים לצבירת מסד נתונים

יכולות זמינות:

- תכנות AI מתקדם → זמני פיתוח מהירים דרמטית

- מודלים חדשים: Gemini 2.0/2.5 Flash, 2.5 Pro החדשים, Claude 4, GPT-4o וכו'

- גמישות בשיטת חילוץ: PDF ישיר אפשרי

הערכה מעודכנת של התוכנית:

✅ שיפור משמעותי בהיתכנות:

- 3 הימים הופכים הרבה יותר ריאליים עם AI מתקדם

- חילוץ מ-PDF יכול להיות מדויק יותר מתמונות

- פיזור בין 3 תיקים חכם - יתן כיסוי טוב יותר לשונות

🎯 תוכנית מעודכנת מומלצת:

יום 1: תשתית חילוץ משופרת

- השוואת חילוץ PDF vs תמונות (מבחן מהירות ודיוק)

- שדרוג llm_test_harness_v3.4.py עם לוגיקת השוואה מתעלמת רעש

- הגדרה מדויקת של "רעש לא מהותי" vs שגיאות אמיתיות

יום 2: Bake-off מודלים מתקדם

- מערכת multi_model_runner.py עם המודלים החדשים

- בדיקה על חלקים מ-3 התיקים השונים

- דוחות השוואה אוטומטיים

יום 3: אינטגרציה וקליטה

- pipeline מקצה לקצה

- עיבוד הפרוטוקולים הראשונים

- הכנה לשלב הבא

📝 כלים שאכין עבורך:

- מדריך VSCode לצורך הפרויקט (פשוט ומיקד)

- תבנית גוגל שיטס לניהול הגהות ומעקב תוצאות

- השוואת שיטות חילוץ (PDF vs תמונות)

האם אתה מעוניין שאתחיל ב: א) בדיקה מהירה של חילוץ PDF vs תמונות ב) הכנת המדריכים לVSCode וגוגל שיטס
ג) שדרוג רתמת הבדיקות לטיפול ב"רעש לא מהותי"

איזה כיוון נראה לך עדיפות ראשונה?