שלום, אני מודל 3. קיבלתי וניתחתי את כל החומרים שהעלית: תוכניות העבודה המעודכנות והמפורטות של מודל 1 ומודל 2, קובץ הפרוטוקול המלא בפורמט PDF, ודוח ההשוואה (diff) שמתעד את הפערים בין פלט המודל לאמת המוחלטת.

השילוב של תוכניות אסטרטגיות עם נתונים אמיתיים מהשטח (ה-PDF ודוח השגיאות) מאפשר לנו לעבור מתכנון תיאורטי לגיבוש תוכנית פעולה סופית, מדויקת ומעשית.

ניתוח וחוות דעת (שקלול הצעות מודל 1 ו-2)

שני המודלים הציגו תוכניות חזקות מאוד, עם גישות משלימות:

- מודל 1 ("הארכיטקט המעשי"): הציג תוכנית עבודה טקטית ומציאותית למסגרת זמן של שלושה ימים1. הוא פירק נכון את המשימות לימים, הגדיר תוצרים ברורים (כמו מבנה ה-CSV של התוצאות), והציב יעד בר-השגה של 10 קטעי "זהב" כבסיס להמשך2. הכרעותיו הקונקרטיות (שימוש ב-PyMuPDF, פיזור GT) הן נכונות ומדויקות3.

- מודל 2 ("האסטרטג בעל החזון"): הציג ארכיטקטורה מתוחכמת ורובוסטית לעתיד. הרעיון של IntelligentTextComparator המבצע קטגוריזציה של שגיאות (רעש, קריטי, לא ודאי) הוא הפתרון המדויק לבעיה המרכזית שזיהינו444. גם החזון של מערכת ייצור רב-שכבתית עם "שער איכות" (Quality Gate) הוא הכיוון הנכון לטווח הארוך5555.

הפער:

- מודל 1, בפרגמטיות שלו, עלול להישאר עם כלי השוואה פשוט מדי שלא יפתור את בעיית הרעש לעומק.

- מודל 2, בשאפתנות שלו, מציג תוכנית שפיתוחה המלא ייקח יותר משלושה ימים.

ההכרעה שלי (מודל 3):

נאמץ את המתודולוגיה ולוח הזמנים המעשי של מודל 1, אך נשתול בתוכה את הליבה הטכנולוגית המתוחכמת של מודל 2. במילים אחרות: נבנה את "מנוע ההשוואה האינטליגנטי" של מודל 2, ונשלב אותו בתוך תוכנית שלושת הימים הריאלית של מודל 1.

תוכנית הפעולה המגובשת והסופית (הצעת מודל 3)

המטרה: בתוך 3 ימים, להגיע למערכת השוואה נקייה מרעש, לבחור מודל מוביל על בסיס נתונים, ולהתחיל עיבוד של 10 פרוטוקולים ראשונים.

יום 1: הקמת תשתית הליבה – חילוץ והשוואה חכמה

- פעולה 1.1: חילוץ טקסט ישיר מה-PDF.

  - הכלי: PyMuPDF (כפי שהציעו שני המודלים)6.

  - התוצר: סקריפט extract_text_from_pdf.py שיקבל כקלט את full_ground_truth_protocol.pdf ויפיק קבצי טקסט נקיים, עמוד או מקטע (chunk) לכל קובץ.

- פעולה 1.2: פיתוח intelligent_comparator.py (הליבה של הפרויקט).

  - הקונספט: מבוסס על הצעת מודל 27. זהו הרכיב החשוב ביותר שנבנה.

  - הפונקציונליות: הסקריפט יקבל שני טקסטים (אמת מוחלטת ופלט מודל) ויחזיר אובייקט JSON מובנה עם קטגוריות של הבדלים. ניתוח דוח ה-HTML שסיפקת מוכיח את נחיצות הקטגוריות הבאות:

    - noise_whitespace: הבדלי רווחים וירידות שורה8.

    - noise_abbreviations: הבדלים עקביים כמו "עוייד" מול "עו"ד"9.

    - transcription_errors: שגיאות תמלול ברורות (למשל, "מוזס" במקום "מילצ'ן" 10, או "הערים" במקום "העדים" 11).

    - structural_differences: הבדלי סדר או שורות חסרות (למשל, שילוב "המאשימה" עם "מדינת ישראל" 12).

  - התוצר: מודול פייתון עצמאי וניתן לבדיקה.

- פעולה 1.3: הכנת "אמת מוחלטת" (Golden Set).

  - המתודולוגיה: נאמץ את הצעת מודל 113.

  - הביצוע:

    - נחלץ את 5-10 העמודים הראשונים מה-PDF באמצעות הסקריפט מ-1.1.

    - נכניס אותם ל-Google Sheets (בתבנית שהציע מודל 1).

    - נתקן אותם באופן ידני לרמת שלמות. זה יהיה סט הבדיקה הראשוני שלנו.

יום 2: אינטגרציה, הרצה (Bake-off) וניתוח ראשוני

- פעולה 2.1: שדרוג רתמת הבדיקות ל-llm_test_harness_v3.4.py.

  - הביצוע: ניקח את הרתמה הקיימת ונחליף את קריאת ה-difflib הפשוטה בקריאה ל-intelligent_comparator.py החדש. הרתמה תתמוך כעת בקלט טקסט ישיר (במקום תמונות).

- פעולה 2.2: הרצת Bake-off ראשון.

  - הביצוע: נשתמש ברעיון ה-multi_model_runner.py 14 כדי להריץ את שלושת מודלי Gemini המיועדים על סט האמת המוחלטת שיצרנו.

- פעולה 2.3: הפקת דוח תוצאות מובנה.

  - התוצר: במקום דוח HTML ויזואלי, נייצר קובץ CSV (כפי שהציע מודל 1) 15 שיסכם את התוצאות מכל מודל, לדוגמה: | model_name | chunk_id | noise_count | transcription_errors | structural_diffs | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | gemini-2.5-pro | chunk_1 | 15 | 2 | 1 | | gemini-2.5-flash | chunk_1 | 18 | 4 | 2 |

יום 3: ניתוח מתקדם, קבלת החלטות ותחילת עיבוד

- פעולה 3.1: ניתוח מעמיק של התוצאות.

  - המטרה: לא רק לספור שגיאות, אלא להבין את סוג השגיאות שכל מודל מייצר.

  - הביצוע: ננתח את ה-CSV. האם מודל ה-Pro מדויק יותר בשמות? האם ה-Flash מהיר יותר אך מייצר יותר שגיאות מבניות?

- פעולה 3.2: איטרציה ושיפור.

  - הביצוע: נזהה את השגיאה הנפוצה ביותר (למשל, תעתיק שמות) וניצור גרסה v4.3 לפרומפט שתנסה לטפל בה, או שנוסיף כלל ל-error_traps.json16.

- פעולה 3.3: החלטה ותחילת עבודה.

  - הביצוע: נבחר את המודל המוביל (שילוב של דיוק, מהירות ועלות) ונתחיל להריץ את המערכת על 10 הפרוטוקולים הראשונים, תוך ניטור התוצאות באמצעות התשתית שבנינו.

הצעד המיידי הבא

הדבר הנכון והיעיל ביותר לעשות כעת הוא להתחיל בפעולה 1.2: פיתוח intelligent_comparator.py. זהו לב המערכת החדשה, ופתרון הבעיה הזו יפתח את הדרך לכל שאר השלבים.

האם תרצה שאפיק עבורך את שלד הקוד הראשוני עבור המודול intelligent_comparator.py, כולל דוגמאות לקטגוריות השונות וביטויים רגולריים ראשוניים לזיהוי "רעש" כפי שראינו בדוח ההשוואה?