שלום, אני מודל 3. קיבלתי את תוכניות סבב 3 של מודלים 1 ו-2, וביצעתי ניתוח סופי המשקלל את כל המידע שנאסף עד כה, כולל קובץ ה-PDF ודוח ההשוואה. הגענו לנקודת התכנסות ברורה.

הכרעה סופית - המהלך המנצח

שני המודלים הגיעו למסקנות אסטרטגיות כמעט זהות, וזהו סימן מצוין1111. עם זאת, מודל 2 (בסבב 3) זיהה את נקודת המפתח הקריטית שמהווה את הפתרון האמיתי לבעיה המרכזית שלך.

המהלך המנצח הוא: "פתרון בעיית הרעש תחילה". 222

ניתוח דוח ההשוואה round47...html מוכיח באופן חד משמעי שהחסם העיקרי שלך אינו היעדר תשתית, אלא הצפה של התרעות לא רלוונטיות ("רעש") שמסוות את השגיאות האמיתיות והחשובות3. כל תוכנית שלא תטפל בבעיה זו בראש סדר העדיפויות, תיכשל בהשגת היעד, גם אם תהיה מתוכננת היטב.

לכן, אני מאמץ את האסטרטגיה של מודל 2 כעקרון מנחה, ומשלב אותה עם המבנה והפירוט המעשי של מודל 1, כדי להציג בפניך את תוכנית-האב המאוחדת והסופית.

תוכנית-האב המאוחדת והסופית (הצעת מודל 3)

המשימה: בתוך 3 ימים, להגיע למערכת חילוץ עם 97%+ אוטומציה בעיבוד 10 פרוטוקולים, על בסיס מערכת השוואה חכמה שאינה מוצפת ברעש.

יום 1: "טריאז' חירום" - חיסול הרעש

המטרה: להפוך את דוח ההשוואה מכלי מציף (50+ התרעות) לכלי עבודה חד וממוקד (<10 התרעות משמעותיות)4.

- פעולה 1.1: בניית לקסיקון שגיאות ורעשים (noise_and_error_lexicon.py)

  - מבוסס על: ניתוח ישיר של הדוח round47...html.

  - התוכן: מודול פייתון שיגדיר באופן ברור, באמצעות ביטויים רגולריים ורשימות, מהו "רעש מותר" ומהי "שגיאה קריטית".

    - רעש מותר: נרמול גרשיים ("עוייד" -> "עו"ד"), הסרת סמני מערכת (<<1>>, <ASA>), התעלמות מרווחים כפולים וכו'5.

    - שגיאות קריטיות: זיהוי שמות פרטיים שגויים ("מוזס" -> "מילצ'ן"), מספרי ת"ז, תאריכים, מספרי תיקים6.

- פעולה 1.2: שדרוג רתמת הבדיקות הקיימת לגרסה v3.4

  - העיקרון: מינוף מקסימלי של הקיים7.

  - הביצוע: נשדרג את llm_test_harness_v3.3.py. במקום לבנות מערכת השוואה חדשה, נוסיף "פילטר חכם" (IntelligentDiffFilter) שרץ אחרי ההשוואה הקיימת ומסווג כל הבדל לפי הלקסיקון שבנינו8.

- פעולה 1.3: מבחן ולידציה מיידי

  - המטרה: הוכחת היתכנות והשגת ניצחון מהיר.

  - הביצוע: נריץ את הפילטר החכם החדש על דוח ההשוואה round47...html הקיים ונוכיח, כמותית, את הירידה הדרמטית בהתרעות9.

יעד סוף יום 1: מערכת השוואה משודרגת המספקת דוחות נקיים, המציגים רק שגיאות שדורשות התערבות אנושית.

יום 2: נתונים נקיים ו-Bake-off ממוקד

המטרה: להשתמש במערכת ההשוואה הנקייה כדי לבחון באופן אובייקטיבי את ביצועי המודלים.

- פעולה 2.1: חילוץ PDF ויצירת "אמת מוחלטת" (Golden Set)

  - הביצוע: כעת, כשיש לנו כלי השוואה אמין, ניצור סט נתונים קטן ואיכותי.

    - נחלץ טקסט ישירות מה-PDF באמצעות PyMuPDF.

    - ניקח 15 עמודים מגוונים (5 מכל תיק)1010, ונתקן אותם ידנית לרמת שלמות. זה יהיה ה-Golden Set שלנו.

- פעולה 2.2: הרצת Bake-off עם המערכת המשודרגת

  - הביצוע: נריץ את המודלים המיועדים (Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash, 2.0 Flash) על 15 העמודים ב-Golden Set11111111.

- פעולה 2.3: ניתוח "דיוק אמיתי"

  - התוצר: דוח CSV שיציג לכל מודל את מספר השגיאות הקריטיות בלבד, תוך התעלמות מוחלטת מהרעש. זה יאפשר לנו למדוד "דיוק אמיתי"12.

יעד סוף יום 2: טבלת השוואה ברורה המראה איזה מודל מספק את הדיוק הגבוה ביותר לאחר סינון הרעש, וקבלת החלטה מבוססת נתונים על המודל המוביל.

יום 3: הרצת ייצור ראשונית ובקרת איכות

המטרה: לעמוד ביעד המקורי - עיבוד 10 פרוטוקולים מלאים עם רמת אוטומציה גבוהה13.

- פעולה 3.1: הקמת מערכת ייצור חכמה (גרסה 1.0)

  - הביצוע: נבנה סקריפט (batch_processor.py) שיעבד רשימת פרוטוקולים באמצעות המודל שנבחר ביום 214.

  - לכל עמוד שיעובד, המערכת תשתמש ב-IntelligentDiffFilter כדי להחליט אוטומטית:

    - אישור אוטומטי (Auto-Approve): אם לא נמצאו שגיאות קריטיות והביטחון גבוה15.

    - דגל לבדיקה ידנית (Flag for Review): אם זוהו שגיאות קריטיות16.

- פעולה 3.2: עיבוד 10 הפרוטוקולים הראשונים

  - הביצוע: נריץ את מערכת הייצור על 10 הפרוטוקולים הראשונים, תוך מעקב אחר שיעור האוטומציה (כמה עמודים אושרו אוטומטית מתוך הסך הכולל)17.

- פעולה 3.3: ניהול תור הבדיקה הידנית

  - הביצוע: העמודים שסומנו לבדיקה ירוכזו ב-Google Sheets לצורך הגהה אנושית ממוקדת ויעילה.

יעד סוף יום 3: עשרה פרוטוקולים שעובדו, דוח המפרט את שיעור האוטומציה שהושג, ותור עבודה מסודר להגהה ידנית של האחוז הקטן של העמודים הבעייתיים.

הצעד הראשון והמיידי

התוכנית מגובשת ומוכנה לביצוע. הפעולה הראשונה, החשובה והתורמת ביותר היא פעולה 1.1: כתיבת מודול noise_and_error_lexicon.py.

אני אפיק עבורך כעת את שלד הקוד המלא למודול זה, כולל הביטויים הרגולריים והרשימות שזוהו מהניתוח.

האם אתה מאשר להתחיל?