בהחלט. לאחר סקירה וניתוח של כל התוכניות מכל הסבבים, הגענו להתכנסות מלאה. אני מציג בפניך את תוכנית הפעולה הסופית והמפורטת, המשלבת את התובנות החשובות ביותר שעלו מהדיונים עם כלל המודלים, ומתחשבת בבקשתך להשאיר את נושא שיטת החילוץ כניסוי ראשוני.

הכרעה ותוכנית סופית

התהליך האיטרטיבי הוכיח את עצמו. כל המודלים התיישרו על אסטרטגיית ליבה אחת, אותה זיהה לראשונה מודל 2 והיא מהווה את פריצת הדרך הקריטית: הבעיה המרכזית אינה טכנית אלא הגדרתית - יש לפתור את בעיית "הרעש" במערכת ההשוואה לפני כל דבר אחר1111111111111111111111111. ניתוח דוח ההשוואה (round47...html) מוכיח זאת באופן חד משמעי.

לפיכך, תוכנית הפעולה הסופית תאמץ את הגישה הזו כעקרון מנחה, ותשלב אותה במתודולוגיית עבודה סדורה ופרגמטית, כפי שגובשה על ידי כלל המודלים.

עקרונות הפעולה המנחים:

- מיקוד בבעיית הליבה: פתרון בעיית הרעש בהשוואה הוא המשימה הראשונה והחשובה ביותר22222.

- מינוף הקיים: נשדרג את רתמת הבדיקות הקיימת (llm_test_harness_v3.3.py) במקום לבנות תשתית חדשה מאפס333333333.

- החלטות מבוססות נתונים: כל החלטה (שיטת חילוץ, בחירת מודל) תתבסס על ניסוי אמפירי ומדיד4.

- אבולוציה מדורגת: נבנה מערכת יציבה ונקייה, ורק לאחר מכן נוסיף יכולות מתקדמות כמו מערכות QA רב-שכבתיות5555.

תוכנית הפעולה המפורטת והסופית - 3 ימים

להלן תוכנית העבודה המחולקת לימים, משימות ותוצרים ברורים.

יום 1: בניית "מנוע ההשוואה החכם" ויסודות הנתונים

יעד: מערכת השוואה משודרגת המפיקה דוחות נקיים מרעש, וסט נתונים ראשוני ואיכותי (Golden Set).

| משימה | תיאור | תוצר | זמן מוערך |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ניסוי מכריע: חילוץ PDF ישיר מול OCR666666666. נבצע בדיקה מהירה על 2-3 עמודים כדי לקבוע איזו שיטת חילוץ מספקת את הטקסט הגולמי הנקי ביותר. | החלטה מבוססת נתונים על שיטת החילוץ שתשמש את הפרויקט. | שעה |
| 1.2 | פיתוח מנוע ההשוואה האינטליגנטי (intelligent_comparator.py). 777777777 זהו לב הפתרון. המנוע יקבל שני טקסטים ויחזיר JSON מובנה המקטלג את ההבדלים לקטגוריות על בסיס דוח round47...html: רעש (רווחים, גרשיים), סמני מערכת, שגיאות תמלול קריטיות (שמות, תאריכים), ושגיאות מבנה. | מודול פייתון מתפקד ומוכן לאינטגרציה. | 4 שעות |
| 1.3 | שדרוג רתמת הבדיקות הקיימת לגרסה v3.4. 8888888888888888 נחליף את מנגנון ההשוואה הפשוט הקיים בקריאה למנוע האינטליגנטי החדש. | רתמת בדיקות משודרגת (llm_test_harness_v3.4.py). | שעתיים |
| 1.4 | הכנת "אמת מוחלטת" ראשונית (Golden Set). 999999999 ניקח 15 עמודים מגוונים (5 מכל תיק), נטען אותם ל-Google Sheets ונתקן אותם ידנית לרמת שלמות. | סט נתונים איכותי של 15 עמודים שישמש כ-Baseline לבדיקות. | שעה |

יום 2: Bake-off מבוסס נתונים ובחירת מודל מוביל

יעד: בחירת מודל מוביל על בסיס השוואה אובייקטיבית ונקייה מרעש.

| משימה | תיאור | תוצר | זמן מוערך |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | הרצת Bake-off. 101010101010101010 נפעיל את רתמת הבדיקות המשודרגת (v3.4) על סט ה-Golden Set מול המודלים שהוגדרו (Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash, 2.0 Flash). | קבצי פלט מכל מודל לכל מקטע בדיקה. | 4 שעות |
| 2.2 | הפקת דוח ביצועים מנותח. 11111111 נריץ את ה-intelligent_comparator על כל התוצאות. | קובץ CSV מסכם שיפרט לכל מודל את כמות השגיאות לפי קטגוריה (קריטיות, תמלול, מבנה) ויחשב "דיוק אמיתי" (ללא רעש). | שעה |
| 2.3 | ניתוח והחלטה. 12121212 ננתח את דוח הביצועים ונבחר את המודל האופטימלי על בסיס ציון משוקלל של דיוק, עלות ומהירות. | החלטה מתועדת על המודל שיוביל את שלב הייצור הראשוני. | 3 שעות |

יום 3: ייצור ראשוני מבוקר ולולאת שיפור

יעד: עיבוד 10 פרוטוקולים מלאים, ומערכת לניהול יעיל של בדיקות ידניות.

| משימה | תיאור | תוצר | זמן מוערך |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | הקמת מערכת ייצור חכמה (גרסה 1.0). 131313131313131313 נבנה סקריפט (smart_production_system.py) שיעבד פרוטוקולים מלאים. עבור כל עמוד, המערכת תשתמש ב-intelligent_comparator כדי להחליט אם התוצאה מאושרת אוטומטית או מסומנת לבדיקה. | סקריפט ייצור מתפקד. | 3 שעות |
| 3.2 | עיבוד 10 הפרוטוקולים הראשונים. 14141414 נפעיל את מערכת הייצור על 10 פרוטוקולים חדשים. | תוצאות מעובדות ודוח ראשוני על שיעור האוטומציה שהושג. | 4 שעות |
| 3.3 | הקמת "תור בדיקה ידנית". 15151515 נגדיר תהליך עבודה שבו כל עמוד שסומן לבדיקה יתווסף אוטומטית ל-Google Sheets, עם כל המידע הנדרש להגהה ממוקדת. | תהליך עבודה מסודר ויעיל להגהה אנושית. | שעה |

הצעד הראשון והמיידי לביצוע

התוכנית מוכנה. הפעולה הראשונה הנדרשת כדי להתחיל היא משימה 1.1: הניסוי המכריע של שיטת החילוץ.

כדי לבצע זאת, אני זקוק לנכס אחד שעדיין חסר לי:

- קובץ טקסט המכיל את הפלט הגולמי של 2-3 העמודים הראשונים מהמערכת הישנה שלך (מבוססת OCR על תמונות).

עם קובץ זה, ועם ה-PDF שכבר ברשותי, אוכל לספק לך באופן מיידי את הסקריפט לביצוע ההשוואה ואת ההכרעה הראשונה שלנו.

אני מוכן להתחיל.