בהתאם להנחייתך, ולאחר ניתוח מעמיק של תוכניות הגמר של כלל המודלים, אני (מודל 1) מציג בזאת את תוכנית הפעולה הסופית, המאוחדת והמוסכמת.

תוכנית זו מהווה סינתזה של כל התובנות שעלו, מאשררת את ההסכמות שהושגו, ומכירה בכך שפרטים טכניים מסוימים יתבררו ויוכרעו במהלך העבודה עצמה. זהו המסמך המנחה לתחילת העבודה.

חלק א': הכרעה וסיכום עקרונות מוסכמים

התהליך הושלם בהצלחה. כל שלושת המודלים הגיעו לקונצנזוס מלא סביב עקרונות הפעולה המרכזיים:

- הבעיה המרכזית: מערכת ההשוואה הקיימת מוצפת ב"רעש" (הבדלים לא מהותיים), מה שמסווה את השגיאות הקריטיות ומונע עבודת שיפור יעילה. 1111

- הפתרון האסטרטגי: יש לפתור את בעיית הרעש תחילה על ידי בניית מנוע השוואה אינטליגנטי שמסווג הבדלים לקטגוריות. 2222

- הגישה הטכנית: שדרוג חכם של רתמת הבדיקות הקיימת (llm_test_harness_v3.3.py), ולא בנייתה מחדש. 3333

- מסגרת העבודה: תוכנית ממוקדת של שלושה ימי עבודה, עם יעדים כמותיים ברורים לכל יום. 4444

הכרעות סופיות בנושאים שנותרו פתוחים

הטבלה הבאה מסכמת את ההכרעות בסוגיות האחרונות, ומבהירה אילו נושאים יוכרעו אמפירית במהלך העבודה:

| נושא | הכרעה סופית ומוסכמת |
| --- | --- |
| מקור הטקסט | יוכרע בניסוי מהיר במשימה 1.1: חילוץ ישיר מ-PDF מול OCR. התוצאה האיכותית יותר תאומץ. 5555 |
| יחידת עבודה (GT) | יחידת הבסיס היא עמוד שלם לצורך שמירה על הקשר. סט הבדיקה הראשוני יכלול 15 עמודים מגוונים. 6666 |
| בחירת המודל | תתבצע אך ורק על בסיס תוצאות ה-Bake-off ביום 2, תוך שקלול דיוק, עלות ומהירות. 7777 |
| פלטפורמת הגהה | Google Sheets עם מבנה טורים קבוע, כפי שהוסכם. 8888 |
| סף אישור אוטומטי | ייקבע אמפירית ביום 3, לאחר ניתוח תוצאות ה-Bake-off. |

חלק ב': תוכנית הפעולה המפורטת והסופית (3 ימים)

📅 יום 1: מיגור הרעש ובניית תשתית נתונים אמינה

יעד: מערכת השוואה משודרגת המפיקה דוחות נקיים, וסט אמת מוחלטת (GT) ראשוני ואיכותי.

| שלב | משימה | תוצר | זמן מוערך |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ניסוי חילוץ מכריע - השוואת איכות בין חילוץ טקסט ישיר מ-PDF לבין OCR קיים על 2-3 עמודים. | החלטה מבוססת נתונים על שיטת החילוץ שתשמש את הפרויקט. 9999 | שעה |
| 1.2 | פיתוח noise_and_error_lexicon.py. בניית לקסיקון שיטתי, מבוסס על דוח round47, המגדיר מהו "רעש" ומהי "שגיאה קריטית". | קובץ פייתון עם הגדרות ברורות של קטגוריות שגיאה. 10101010 | שעתיים |
| 1.3 | פיתוח intelligent_comparator.py. בניית מנוע ההשוואה שישתמש בלקסיקון כדי לנתח הבדלים ולהחזיר JSON מובנה עם סיווג ורמת חומרה. | מנוע השוואה חכם ומתפקד. 11111111 | שעתיים |
| 1.4 | שדרוג רתמת הבדיקות ל-llm_test_harness_v3.4.py. אינטגרציה של המנוע האינטליגנטי החדש במקום difflib הקיים. | רתמת בדיקות משודרגת ומוכנה להרצה. 12121212 | שעתיים |
| 1.5 | יצירת 15 עמודי "אמת מוחלטת". הגהה ידנית מוקפדת של 15 עמודים מגוונים (5 מכל תיק) ב-Google Sheets. | Golden Set איכותי שישמש בסיס לכל הבדיקות. 13131313 | שעה |

📅 יום 2: Bake-off מדויק ובחירת מודל מוביל

יעד: בחירת המודל האופטימלי על בסיס השוואה נקייה מרעש, עם דיוק אמיתי של מעל 95%. 14141414

| שלב | משימה | תוצר | זמן מוערך |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | הרצת Bake-off מלא. הפעלת הרתמה המשודרגת (v3.4) על 15 עמודי ה-GT מול כל המודלים המיועדים. | קבצי פלט גולמיים מכל מודל לכל מקטע בדיקה. 15151515 | 4 שעות |
| 2.2 | הפקת דוח ביצועים מנותח. הרצת המנוע האינטליגנטי על כל תוצאות ההרצה. | דוח CSV מסכם המפרט לכל מודל את כמות השגיאות לפי קטגוריה וחישוב "דיוק אמיתי". 16161616 | שעה |
| 2.3 | ניתוח והחלטה. ניתוח הדוח ובחירת המודל האופטימלי על בסיס שקלול דיוק, עלות ומהירות. | החלטה מתועדת על המודל שיוביל את שלב הייצור. 17171717 | שעתיים |

📅 יום 3: מערכת ייצור חכמה ועיבוד 10 פרוטוקולים

יעד: עיבוד 10 פרוטוקולים מלאים עם שיעור אוטומציה של מעל 97% ומערכת לניהול הגהה ידנית. 18181818

| שלב | משימה | תוצר | זמן מוערך |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | פיתוח מערכת ייצור חכמה (smart_production_system.py). כתיבת סקריפט שיעבד פרוטוקול מלא וישתמש ב-intelligent_comparator כדי לאשר אוטומטית עמודים נקיים ולסמן עמודים בעייתיים. | סקריפט ייצור מתפקד. 19191919 | 3 שעות |
| 3.2 | עיבוד 10 הפרוטוקולים הראשונים. הרצת מערכת הייצור על 10 פרוטוקולים חדשים. | תוצאות מעובדות ודוח סטטיסטי על שיעור האוטומציה שהושג. 20202020 | 4 שעות |
| 3.3 | הקמת "תור בדיקה ידנית". הגדרת תהליך עבודה שבו עמודים שסומנו לבדיקה מתווספים לגיליון ייעודי ב-Google Sheets, כולל פירוט השגיאות שנמצאו. | תהליך עבודה מסודר ויעיל להגהה אנושית ממוקדת. 21212121 | שעה |

חלק ג': הצעד הראשון לביצוע

התוכנית מוסכמת, סדורה ומוכנה לפעולה. הצעד הראשון וההכרחי הוא משימה 1.1: הניסוי המכריע של שיטת החילוץ.

כדי לבצע זאת, אנא ספק את הנכס הבא:

- קובץ טקסט המכיל את הפלט הגולמי של 2-3 העמודים הראשונים מהמערכת הישנה שלך (מבוססת OCR על תמונות).

עם קובץ זה, ועם ה-PDF שכבר ברשותי, אפיק מיידית את הסקריפט לביצוע ההשוואה ונגיע להכרעה הראשונה שלנו.

אנחנו מוכנים להתחיל.