תודה על ההבהרות. הן מחדדות את התמונה באופן משמעותי ומשפיעות לטובה על התוכנית. המידע שסיפקת מאפשר לנו לגבש תוכנית עבודה שאפתנית אך מעשית יותר.

אני מבין כעת את הנקודות הבאות:

- מקור הקלט גמיש: המקור הוא PDF, והשימוש בתמונות היה החלטה טכנית קודמת ולא אילוץ. זוהי נקודת מפתח שיכולה לייעל דרמטית את התהליך.

- פיתוח מואץ: אתה נעזר במודלי AI לכתיבת הקוד, מה שמקצר משמעותית את זמני הפיתוח והדיבוג שהערכתי.

- יעד ריאלי ל-3 ימים: המטרה היא תשתית עובדת וצבירת 10 פרוטוקולים ראשונים, לא מערכת מושלמת. זהו יעד בר-השגה.

- הצורך בגיוון בנתונים: הרצון לדגום ממספר תיקים נובע מהשונות בתוכן (שמות, מושגים), וזו החלטה אסטרטגית שדורשת התייחסות.

- צורך בהדרכה: אתה זקוק להסבר על הכלים שהוצעו (VSCode, Google Sheets).

- רשימת מודלים עדכנית: יש לך רשימת מודלים ספציפית ועדכנית שתרצה לבחון.

לאור כל זאת, הנה התוכנית המעודכנת והמלצותיי.

1. הצעה לשינוי אסטרטגי: חילוץ טקסט ישירות מ-PDF

זו ההמלצה החשובה ביותר שלי כרגע. במקום להמיר את ה-PDF לתמונות ואז להשתמש במודל לזיהוי תווים (OCR), נוכל להשתמש בספריית פייתון (כמו PyMuPDF/Fitz) כדי לחלץ את שכבת הטקסט הדיגיטלית שכבר קיימת ב-PDF.

יתרונות:

- דיוק גבוה יותר: טקסט דיגיטלי מדויק משמעותית מתוצאת OCR של תמונה. השגיאות יהיו מעטות בהרבה.

- עלות ומהירות: חילוץ טקסט הוא פעולה מהירה וזולה (חינמית, לוקלית), לעומת שליחת עשרות תמונות לעיבוד יקר במודל שפה.

- מיקוד המודל: המודל (למשל, Gemini 2.5 Pro) יקבל כקלט טקסט "כמעט נקי" ותפקידו יתמקד במשימות ערך מוסף גבוה: הבניית הטקסט (זיהוי דובר, הפרדת שורות) ותיקון שגיאות נקודתיות, במקום פענוח תווים בסיסי.

אני מציע לאמץ גישה זו באופן מיידי. היא תחסוך לנו שלב שלם ותשפר את נקודת הפתיחה של כל התהליך.

2. אסטרטגיית "האמת המוחלטת": אישור גישתך

שאלת האם נכון לדגום ממספר פרוטוקולים. תשובתי היא כן, בהחלט. האינטואיציה שלך מדויקת לחלוטין.

- מדוע זה נכון? בניית "אמת מוחלטת" ממספר מקורות מגוונים (שמות שונים, נושאים שונים) יוצרת סט בחינה רובוסטי יותר. מערכת שתצליח על סט כזה תוכיח יכולת הכללה (Generalization) טובה יותר, כלומר, היא תדע להתמודד טוב יותר עם פרוטוקולים חדשים שטרם ראתה, ולא תהיה "מכווננת מדי" (Overfitted) רק לסגנון של תיק ספציפי אחד.

3. תוכנית עבודה מעודכנת לשלושה ימים

בהתחשב בפיתוח המואץ ובשינוי האסטרטגי, הנה תוכנית שאפתנית אך אפשרית:

יום 1: הקמת תשתיות הליבה ועיבוד ראשוני

- כתיבת סקריפט extract_text_from_pdf.py: סקריפט פשוט המשתמש ב-PyMuPDF כדי לחלץ טקסט גולמי מכל עמודי ה-PDF ולשמור אותם בקבצי טקסט נפרדים.

- כתיבת סקריפט split_gt_for_training.py: כפי שהוצע במקור1, סקריפט זה ייקח את הטקסט המנוקה והמתוקן ידנית ויפצל אותו למקטעים (Chunks) שיתאימו להרצה.

- הכנה ידנית של "אמת מוחלטת" ראשונית: בחר 3-4 פרוטוקולים, ובאמצעות הממשק שנגדיר בגוגל שיטס (ראה סעיף 5), נקה ותקן באופן מושלם 5 עמודים מכל אחד. סה"כ: 15-20 עמודים מגוונים.

- שדרוג llm_test_harness_v3.3.py ל-v3.4: התאם את הרתמה כך שתקבל קלט טקסט (במקום תמונות) ותבצע את ההשוואה הנקייה מרעש שהגדרנו.

יום 2: בניית מנוע ה-Bake-off

- כתיבת סקריפט multi_model_runner.py: בהתאם להצעה המקורית2, סקריפט זה יקרא קובץ תצורה (run_config.json) ויריץ את כל המודלים שהוגדרו על כל קבצי הקלט שהוכנו ביום 1.

- הגדרת run_config.json: יצירת קובץ הגדרות שיכלול את רשימת המודלים שלך:

  - gemini-2.0-flash

  - gemini-2.5-flash

  - gemini-2.5-pro

  - (בעתיד) דגמים מתקדמים של OpenAI ו-Anthropic.

- הרצה ראשונה: בצע את ההרצה הראשונה של כל המודלים על סט הנתונים המגוון.

יום 3: ניתוח תוצאות וסבב שיפור

- כתיבת סקריפט compare_runs.py (גרסה בסיסית): סקריפט שיקבל את כל קבצי הפלט מההרצה, ישווה כל אחד מהם לאמת המוחלטת, וייצר דוח סיכום פשוט (למשל, קובץ CSV) עם הנתונים הבאים לכל ריצה: model_name, input_chunk, accuracy_score, error_count.

- ניתוח תוצאות ידני: השתמש ב-VSCode (ראה סעיף 5) כדי להשוות זה לצד זה את הפלטים הבעייתיים ביותר.

- הפקת תובנות ושיפור: זהה דפוסים של שגיאות. האם מודל מסוים מתקשה עם שמות? האם הפרומפט לא ברור מספיק? עדכן את הפרומפט לגרסה v4.3 ואת קובץ error_traps_v1.1.json 3 והכן את המערכת לסבב הבדיקות הבא.

4. הדרכה: כלים לעבודה היומיומית

א. מה זה VSCode ואיך להשתמש בו להשוואה?

- מה זה? Visual Studio Code (או VSCode) הוא עורך קוד חינמי ופופולרי מבית מיקרוסופט. הוא קל משקל, מהיר, ותומך באלפי הרחבות שהופכות אותו לכלי עבודה חזק וגמיש.

- למה הוא טוב עבורך? יש לו כלי מובנה מצוין להשוואה בין קבצים ("Diff Tool"), שמדגיש בצבע את ההבדלים בין שני קבצים, שורה אחר שורה. זה אידיאלי כדי לראות במהירות איפה המודל טעה ביחס לאמת המוחלטת.

- איך משתמשים בו להשוואה (שלב אחר שלב):

  - התקן את VSCode.

  - פתח את VSCode.

  - גרור את כל תיקיית הפרויקט שלך (alsheich_v2) לתוך חלון ה-VSCode. בצד שמאל תראה את כל הקבצים והתיקיות שלך.

  - אתר את שני הקבצים שברצונך להשוות (למשל, FINAL_full_ground_truth_protocol-0.json ו-round50_chunk0...json).

  - לחץ על הקובץ הראשון כדי לבחור אותו.

  - החזק את מקש Ctrl (או Cmd ב-Mac) ולחץ על הקובץ השני. כעת שני הקבצים מסומנים.

  - לחץ קליק ימני על אחד מהקבצים המסומנים ובחר באפשרות "Compare Selected".

  - ייפתח חלון חדש עם תצוגה של שני הקבצים זה לצד זה, כאשר כל ההבדלים ביניהם מסומנים בצבע.

ב. איך לעבוד עם Google Sheets כממשק הגהה?

זו דרך מהירה ונוחה לנהל את תהליך ההגהה הידני, במיוחד אם תרצה לשתף פעולה בעתיד.

- שלב 1: יצירת הגיליון

צור גיליון חדש ב-Google Sheets והגדר את העמודות הבאות:

  - A: Protocol_ID (מזהה הפרוטוקול, למשל "אישום1_דיון5")

  - B: Page_Num (מספר העמוד)

  - C: Chunk_ID (מזהה המקטע, למשל 0, 1, 2...)

  - D: Raw_Text (כאן תדביק את הטקסט הגולמי שחולץ מה-PDF)

  - E: Ground_Truth_Text (זו העמודה החשובה: כאן תתקן ידנית את הטקסט לרמה מושלמת)

  - F: Model_Output_1 (כאן תדביק את הפלט של מודל מס' 1)

  - G: Model_Output_2 (כאן תדביק את הפלט של מודל מס' 2)

  - H: Notes (הערות חופשיות על שגיאות מעניינות)

- שלב 2: תהליך העבודה

  - השתמש בסקריפט extract_text_from_pdf.py כדי למלא את עמודה D.

  - עבור באופן ידני על עמודה E ותקן את הטקסט עד שהוא מושלם. זה הופך להיות ה"זהב" שלך.

  - לאחר הרצת המודלים, הדבק את התוצאות שלהם בעמודות F, G וכו'.

  - תוכל להשתמש בצבעים (עיצוב מותנה) כדי לסמן שורות שבהן יש פער בין עמודה E לעמודות הפלט, או להוסיף עמודת "סטטוס" (למשל, "תקין", "שגיאת תמלול", "שגיאת מבנה").

בסיום התהליך, יהיה לך בסיס נתונים מאורגן של קלט, אמת מוחלטת ופלטי מודלים, שיהיה קל להפוך לקבצי ה-JSON הנדרשים להמשך.

אני מוכן להתקדם. האם תרצה שאתחיל בניסוח שלד הקוד עבור extract_text_from_pdf.py או שאפרט יותר על מבנה קובץ ה-CSV שנוכל לייצא מגוגל שיטס?