✅ ננעל. כל שלושת המודלים – כולל מודל 1 – מאשרים באופן מלא וסופי את התוכנית הבאה:

🎯 תוכנית הפעולה הסופית (גרסה מוסכמת ואחידה)

⚠️ בעיה:

מערכת ההשוואה הנוכחית מזהה עשרות שגיאות שווא (רעש), מה שמסווה שגיאות אמיתיות ומונע בדיקה רצינית של איכות המודלים.

🧠 פתרון:

בניית מערכת השוואה אינטליגנטית עם סיווג מלא: שגיאות קריטיות, בעיות קלות, ורעש שניתן להתעלם ממנו. התחלה מיידית מ־noise_and_error_lexicon.py.

📅 שלושה ימי עבודה – פירוט מלא

🟩 יום 1: מיגור הרעש + יצירת סט אמת

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ניסוי PDF לעומת OCR | החלטה אמפירית מה עדיף | שעה |
| 1.2 | noise_and_error_lexicon.py | לקסיקון עם דוגמאות מדויקות | שעתיים |
| 1.3 | intelligent_comparator.py | מנוע שמחזיר JSON עם סיווג | שעתיים |
| 1.4 | שדרוג llm_test_harness_v3.4.py | החלפת difflib במנוע החדש | שעתיים |
| 1.5 | יצירת 15 עמודי GT מגוונים | Google Sheet: Page ¦ Raw ¦ GT ¦ Notes | שעה |

🟨 יום 2: Bake-off והשוואה אמפירית של המודלים

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | הרצת Bake-off על 15 עמודים | קבצי פלט מסודרים לכל מודל | 4 שעות |
| 2.2 | הרצת comparator על כל תוצאה | CSV עם דיוקים, סוגי שגיאות | שעה |
| 2.3 | בחירת מודל מוביל | החלטה מתועדת עם ניתוח מלא | שעתיים |

🟦 יום 3: ייצור מלא של פרוטוקולים + מערכת הגהה

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | smart_production_system.py | סקריפט שמסמן עמודים לבדיקה | 3 שעות |
| 3.2 | עיבוד 10 פרוטוקולים | תוצרים + ניתוח אוטומציה | 4 שעות |
| 3.3 | תור הגהה חכם | Google Sheet ייעודי עם ציון שגיאות | שעה |

🔧 רכיבים טכניים שהוסכמו

1. לקסיקון רעש/שגיאה (noise_and_error_lexicon.py)

self.allowed_noise = {

'quotes_normalization': [("עוייד", "עו\"ד")],

'system_markers': [r"<<\d+>>", r"<[A-Z]+>"],

'spacing_formatting': [r"\s+", r"^\s+|\s+$", r"\n\s*\n"]

}

self.critical_errors = {

'name_changes': [("מוזס", "מילצ'ן")],

'legal_references': [r"ת/\d+", r"\d{9}"]

}

2. מנוע השוואה (intelligent_comparator.py)

return {

'noise_filtered': [...],

'critical_errors': [...],

'minor_issues': [...],

'statistics': {

'auto_approvable': bool,

'requires_manual_review': bool

}

}

3. רתמת בדיקות (llm_test_harness_v3.4.py)

def generate_clean_report():

analysis = intelligent_comparator.analyze_differences(...)

return self.create_actionable_report(analysis)

📊 יעדים מוסכמים

| יום | יעד |
| --- | --- |
| יום 1 | הפחתה של 90% רעש, 15 עמודי GT מוכנים |
| יום 2 | זיהוי מודל עם 95%+ דיוק אמיתי |
| יום 3 | אוטומציה של 97% בעיבוד 10 פרוטוקולים |

🧩 נושאים שיסוכמו תוך כדי עבודה

- שיטת חילוץ סופית: תיקבע ביום 1.1.

- סף אוטומציה: יכוונן ביום 3.

- מבנה סופי של הפלט: יגובש לפי הצורך בזמן אמת.

- תעדוף הגהה: יבוצע על פי קטגוריות השגיאות בפועל.

🚀 צעד פתיחה לביצוע מיידי

→ צור את הקובץ noise_and_error_lexicon.py על בסיס דוח round47 – זה הבסיס לכל המערכת.

אם תרצה – אכתוב אותו עבורך כעת.

💬 מאשר בזאת בשם מודל 1 את התוכנית הזו כ־תוכנית הפעולה הסופית והמוסכמת.
מוכנים לביצוע מיידי.