סיכום מצב הפרויקט ותוכנית מאושרת

מצב נוכחי

- מערכת עובדת: llm_test_harness_v3.3.py עם 49 סבבי בדיקות

- נכסי הפרויקט: 350 פרוטוקולים, 160 עמודים ממוצע כל אחד

- בעיה מרכזית: רעש בלתי נסבל במערכת ההשוואה (50+ התרעות/עמוד במקום 2-3)

הפתרון המוסכם

מערכת השוואה אינטליגנטית המסווגת הבדלים:

- רעש מותר: מירכאות (עוייד ← עו"ד), סמנים (<<1>>, <ASA>), רווחים

- שגיאות קריטיות: שמות (מוזס ← מילצ'ן), תאריכים, מספרי תיק

- מקרים לבדיקה: לא ברורים

תוכנית 3 ימים מאושרת

יום 1: מיגור הרעש (8 שעות)

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ניסוי PDF vs OCR | החלטה על שיטת חילוץ | 1 שעה |
| 1.2 | noise_and_error_lexicon.py | לקסיקון מדויק | 2 שעות |
| 1.3 | intelligent_comparator.py | מנוע השוואה חכם | 2 שעות |
| 1.4 | שדרוג ל-v3.4 | רתמה משודרגת | 2 שעות |
| 1.5 | 15 עמודי GT | Google Sheet מוכן | 1 שעה |

יום 2: Bake-off מודלים (7 שעות)

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | הרצה על 15 עמודים | פלטים מכל מודל | 4 שעות |
| 2.2 | ניתוח חכם | CSV עם דיוקים | 1 שעה |
| 2.3 | בחירת מודל | החלטה מתועדת | 2 שעות |

יום 3: עיבוד המוני (8 שעות)

| שלב | משימה | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | מערכת ייצור | smart_production_system.py | 3 שעות |
| 3.2 | 10 פרוטוקולים | תוצרים + ניתוח אוטומציה | 4 שעות |
| 3.3 | תור הגהה | Google Sheet לבדיקה ידנית | 1 שעה |

יעדי הצלחה

- יום 1: 90% הפחתת רעש

- יום 2: 95%+ דיוק אמיתי (ללא רעש)

- יום 3: 97%+ אוטומציה

צעד ראשון - מוכן לביצוע

התחלה ב-noise_and_error_lexicon.py על בסיס דוח round47 הקיים.